AKTUALIZACJA

PLANU GOSPODARKI  ODPADAMI

GMINY  WIJEWO

na lata 2011-2014

z perspektywą do roku 2019

OPRACOWANIE :

Biuro Usług  Ekologicznych „EKOMAL”

Andrzej  Malatyński

64-140  Włoszakowice, ul. Zalesie 11c

WIJEWO  2011

##### SPIS  TREŚCI

1.	Wstęp	4

1.1.	Wprowadzenie, podstawa  prawna	4

1.2.	Wnioski  z  Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Leszczyńskiego	4

1.2.1.	Cele przyjęte w PGO Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-2016	5

1.2.2.	Kierunki działań i system gospodarowania odpadami	5

na lata 2009-2016	5

1.3.	Cele  Planu  gospodarki  odpadami  Gminy  Wijewo	8

1.4.	Przepisy  prawa  obowiązujące  w  zakresie  gospodarki  odpadami	8

1.4.1.	Akty  prawne  w  Polsce	8

1.4.2.	Obowiązki  gmin	9

1.4.3.	Obowiązki  właścicieli  nieruchomości	10

1.5.	Układ  dokumentu	10

2.	Charakterystyka  terenu  gminy	11

2.1.	Położenie  geograficzne	11

2.2.	Sytuacja  demograficzna	12

2.3.	Sytuacja  gospodarcza	12

2.4.	Ekofizjografia	14

2.4.1.	Hydrogeologia  i  hydrologia	14

2.4.2.	Warunki  glebowe	14

2.4.3.	Obszary  chronione	15

3.	Gospodarka odpadami  - stan aktualny	15

3.1.	Rodzaj, ilość  i  źródła  powstawania  odpadów	15

3.1.1.	Odpady  komunalne	15

3.1.2.	Osady  ściekowe	17

3.2.	System  zbierania  odpadów	17

3.2.1.	Selektywna  zbiórka  odpadów	19

3.2.2.	Transport  i  zbieranie  odpadów	21

3.3.	Odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów	22

3.3.1.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku	22

3.3.2.	Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania	22

3.3.3.	Nieczynne  składowiska  odpadów	23

4.	Założenia  planu  gospodarki  odpadami	26

4.1.	Wskaźniki	26

4.2.	Prognozy  zmian	28

4.2.1.	Prognoza  liczby  mieszkańców	29

4.2.2.	Prognoza  ilości  odpadów	29

4.2.3.	Prognozowane  zmiany  w  zakresie  systemu  gospodarki  odpadami	31

5.	Plan  gospodarki  odpadami	32

5.1.	Zadania  strategiczne  –  długoterminowe	34

5.2.	Harmonogram realizacji przedsięwzięć krótkookresowych -  weryfikacja założeń PGO 2004	34

1.1.	Planowane  poziomy  odzysku  odpadów	38

1.1.1.	Odpady  ulegające  biodegradacji	38

1.1.1.	Poziomy  odzysku odpadów opakowaniowych	39

1.1.1.	Poziomy  odzysku odpadów wielkogabarytowych i budowlanych	40

1.	Sposoby  i  źródła  finansowania	41

1.1.	Źródła  finansowania  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach  międzygminnego  systemu  gospodarowania  odpadami	41

1.1.	Inne  źródła  finansowania  inwestycji  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami	41

1.	Edukacja  ekologiczna	41

1.	Wnioski  z  analizy  oddziaływania  projektu  planu  na środowisko	43

1.	Sposób  monitoringu  i  oceny  wdrażania  planu	44

1.	Streszczenie	46

SPIS  TABEL

Tabela  nr  1  –  Dynamika liczby ludności gminy Wijewo w latach 2004-2010		12

Tabela  nr  2  –  Zagospodarowanie turystyczne jezior					13

Tabela  nr  3  –  Liczba miejsc noclegowych						13

Tabela  nr  4  –  Ilości  odpadów  komunalnych zebranych na terenie gminy	 Wijewo	16

Tabela  nr  5  –  Rozmieszczenie urządzeń (pojemniki i worki) do gromadzenia odpadów

komunalnych								18

###### Tabela  nr  6  –  Rozmieszczenie  pojemników do  selektywnej  zbiórki  odpadów		20

###### Tabela  nr  7  –  Ilość odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie na terenie Gminy

###### w latach 2005-2010							20

Tabela  nr  8  –  Ilość  odpadów zebranych selektywnie na terenie  Gminy w latach 2004-2010

(odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) 	21

Tabela  nr  9  –  Ilość  odpadów przekazanych do odzysku z terenu Gminy Wijewo

w latach 2004-2010							22

Tabela nr 10  – Ilość  odpadów unieszkodliwionych za składowisku w Brennie

w latach 2004-2009							23

Tabela  nr 11 –  Skład morfologiczny strumienia odpadów komunalnych			27

Tabela  nr 12 –  Prognoza  liczby ludności do roku 2019					29

Tabela  nr 13 – Prognoza  zmiany wskaźnika nagromadzenia odpadów na lata

2011 – 2019								30

Tabela  nr 14  – Prognoza  ilości  wytwarzanych  odpadów komunalnych na lata

2011 – 2019								31

Tabela  nr 15  –  Harmonogram  realizacji  przedsięwzięć  na  lata 2011-2014		38

Tabela  nr 16  –  Dopuszczalna ilość odpadów biodegradowalnych, przeznaczonych do

składowania   								39

SPIS  WYKRESÓW

Wykres nr  1  –  Ilości  odpadów  komunalnych  zebranych w gminie Wijewo

w latach 2004 – 2010							17

Wykres nr  2  –  Skład  morfologiczny odpadów komunalnych  				28

ZAŁĄCZNIK

Dokumentacja fotograficzna rekultywacji składowiska odpadów w Brennie

### Wstęp

### Wprowadzenie, podstawa  prawna

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Aktualizacja  planu  gospodarki  odpadami Gminy Wijewo na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2019. Opracowany w 2004 roku Plan gospodarki odpadami Gminy Wijewo przyjęty został uchwałą Nr XXIV/118/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wijewo.

Opracowanie aktualizacji planu gospodarki odpadami wynika z art.14 ust.14 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zm.) i winno być dokonane nie rzadziej niż co 4 lata.

W myśl  art. 15  ww. Ustawy  wszystkie  plany gospodarki  odpadami  powinny  być  opracowane  zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa, zaś  poszczególne  plany  winny  być  sporządzone  zgodnie  z  planami  wyższego  szczebla.

W niniejszej aktualizacji dokonano dostosowania „Planu gospodarki odpadami Gminy Wijewo” do dokumentu wyższego szczebla, tj. Plan  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Leszczyńskiego, który  został  zaktualizowany w 2010 r. i obejmuje lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016.

W  niniejszym  dokumencie  wykorzystano  dane  z  dotychczasowego  Planu, o ile nadal zachowały swoją aktualność, szczególnie co do opisu położenia, warunków glebowych, hydrologii, opisu stanu przyrody i hydrogeologii.

Art. 14 ust. 2 ustawy prawo ochrony środowiska określa, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na cztery lata oraz że przewiduje się w niej działania w perspektywie obejmującej kolejne cztery lata. Tak więc plany gospodarki odpadami powinny obejmować okres 8 lat planowania strategicznego i w tym okresie 4 lata planowania operacyjnego. Z uwagi jednak na przyjętą w PGO dla Województwa Wielkopolskiego perspektywę do roku 2019 - cele i zadania określone w niniejszej Aktualizacji... zostały przedstawione w perspektywie 2011-2019 obejmującej perspektywę krótkoterminową 2011-2014 i perspektywę długookresową do roku 2019.

Przedstawione dane liczbowe dotyczące aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy obejmują okres od 2004 - 2010r. Informacje te stanowiły podstawę do wyliczenia prognozowanych wskaźników oraz kierunków działań niezbędnych do określenia celów długookresowych.

### Wnioski  z  Planu  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Leszczyńskiego

Plan  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Leszczyńskiego  został  zatwierdzony  uchwałą  Nr  XII/82/04 Rady  Powiatu  Leszczyńskiego  z  dnia  15 czerwca 2004 r.  Natomiast uchwalona Uchwałą Nr XXX/246/10 Aktualizacja Planu obejmuje lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016.

Dokument  ten  stanowi  plan  szczebla  wyższego  w  stosunku  do  niniejszego  opracowania. W  myśl  cytowanych  na  wstępie  przepisów  prawa  gminne  plany    gospodarki  odpadami  powinny  być  opracowywane  zgodnie  z  planami  powiatowymi.

### Cele przyjęte w PGO Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-2016

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne w gospodarce odpadami:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od

wzrostu gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie powiatu leszczyńskiego.

Jako cel główny pozostaje określony w „Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu  leszczyńskiego z 2004 r.” : zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania”

Odpady komunalne

Przyjęte cele w gospodarce odpadami komunalnymi dla powiatu leszczyńskiego są

zgodne z celami przyjętymi w KPGO 2010 i WPGO.

Cele krótkookresowe na lata 2009-2011

- zwiększenie ilości i rodzajów zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym 100% mieszkańców do końca 2010,

- ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do końca 2010 r. nie więcej niż 75 %

- do końca 2013 r. nie więcej niż 50 %

- do końca 2020 r. nie więcej niż 35 %

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w1995 r.

Według KPGO do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. przyjmuje się dla terenów miejskich 155 kg na mieszkańca, a dla wiejskich 47 kg na mieszkańca.

Cele długookresowe na lata 2009-2016

- Kontynuacja zadań krótkookresowych, które tego wymagają,

- Zmniejszenie masy składowanych odpadów do maksimum 85% ilości odpadów wytworzonych w 2014 r.

### Kierunki działań i system gospodarowania odpadami

### na lata 2009-2016

Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów są priorytetem w ustanowionej w prawie wspólnotowym hierarchii postępowania z odpadami.

Poniżej przedstawiono wyznaczone kierunki działań dla odpadów komunalnych:

Działania zmierzające do zapobiegania powstawania odpadów, ograniczenia ilości odpadów oraz ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Przeciwdziałanie i minimalizacja wytwarzania odpadów komunalnych jest priorytetem w zakresie gospodarki odpadami jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami.

Zastosować można różne metody działań w celu zachęcenia mieszkańców do redukowania ilości wytwarzanych odpadów.

Działania zmierzające do zachęceniu mieszkańców do redukcji ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z zapisami KPGO 2010 obejmują m.in.:

- edukacja społeczna promująca właściwe postępowanie z odpadami oraz prowadzenie skutecznej kampanii edukacyjno-informacyjnej w tym zakresie w celu zachęcenia do ograniczania ilości odpadów,

- promowanie stosowania systemów opakowań wielokrotnego użytku (np. używanie powtórne opakowań , słoików , butelek)

- promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych z materiałów odpadowych poprzez działania promocyjne i edukacyjne (np. zakup zeszytów, książek, papieru wyprodukowanego z makulatury)

W zakresie negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko działania polegają w szczególności na wydzieleniu ze strumienia odpadów komunalnych odpadów, które mogą być powtórnie użyte oraz które stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie gospodarowania odpadami.

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- zapewnienie przepływu strumieni odpadów zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki odpadami,

- kontrolowania przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami odbierającymi odpady, co skutkować powinno objęciem stosownymi umowami 100 % mieszkańców powiatu.

Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga

realizacji następujących działań:

- kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,

- zgodnie z KPGO 2010 i WPGO prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:

- odpady z pielęgnacji ogrodów i parków tzw. odpady zielone,

- papier tektura w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.

- odpady opakowaniowe ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe,

- tworzywa sztuczne (butelki PET, folie, opakowania po chemii tzw. twardy    
  plastik),

- metale,

- zużyte baterie i akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- przeterminowane leki,

- chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.. ),

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- odpady budowlane remontowe.

Pozostałe frakcje odpadów komunalnych mogą być zbierane łącznie jako zmieszane odpady komunalne.

- sposób zbierania odpadów odpowiedni dla przyjętych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani technologii przekształcania odpadów,

- transport selektywnie zebranych odpadów w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.

System gospodarowania odpadami komunalnymi w powiecie leszczyńskim

W celu realizacji postawionych dla powiatu leszczyńskiego celów gospodarowania odpadami przyjęto do realizacji następujący system gospodarowania odpadami:

- gospodarowanie odpadami w powiecie w oparciu o powstający Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani

Zadaniem zakładu będzie odbiór i unieszkodliwianie odpadów w tym:

- odzysk surowców wtórnych i ich obróbka,

- demontaż odpadów wielkogabarytowych i skierowanie uzyskanych

produktów do odpowiedniego zagospodarowania,

- kompostowanie odpadów biodegradowalnych,

- czasowe magazynowanie odpadów niebezpiecznych,

- unieszkodliwianie przez deponowanie na kwaterze balastu wyodrębnionego z

segregacji zmieszanych odpadów komunalnych,

- obróbka i wykorzystanie materiałów sypkich z kruszenia gruzu budowlanego.

- do czasu wybudowania ZZO, odpady kierowane będą do zagospodarowania wg zasad aktualnie obowiązujących

Plan redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów podano zgodnie z KPGO 2010 i WPGO

- ograniczenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do końca 2010 r. nie więcej niż 75 %

- do końca 2013 r. nie więcej niż 50 %

- do końca 2020 r. nie więcej niż 35 %

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r.

Według KPGO do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. przyjmuje się dla terenów miejskich 155 kg na mieszkańca, a dla wiejskich 47 kg na mieszkańca.

System gospodarowania odpadami biodegradowalnymi

- podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych w celu wdrożenia systemu zagospodarowania odpadów ulegających biodegradacji,

- powstające w gospodarstwach odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie (budowa kompostowników),

- dążyć należy do stworzenia systemu zbierania selektywnego tzw. odpadów kuchennych.

### Cele  Planu  gospodarki  odpadami  Gminy  Wijewo

Z Ustawy  o  odpadach  wynika  obowiązek  opracowania  planów  gospodarki  odpadami, które  stanowić  mają  istotne  narzędzie  stosowane, aby :

- ułatwić  osiągnięcie  celów  założonych  w  polityce  ekologicznej  państwa,

- stworzyć  w  kraju  zintegrowaną  sieć  instalacji  i  urządzeń  do  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów,

- praktycznie  realizować  zasady  gospodarki  odpadami  określone  w  przepisach  dotyczących  ochrony  środowiska.

Plan  gospodarki  odpadami  powinien  umożliwić  uzyskanie  ogólnego  poglądu na gospodarkę odpadami na danym terenie, zidentyfikowanie najważniejszych problemów w tej dziedzinie wraz z propozycjami systemowych  rozwiązań [3].

Zasadniczymi elementami podjętej aktualizacji planu gospodarki odpadami jest kompleksowe przedstawienie zmian ilościowych i jakościowych odpadów na poszczególnych etapach gospodarowania odpadami na terenie Gminy Wijewo oraz określenie zmian w przepływie strumienia odpadów komunalnych, w związku z wdrożeniem międzygminnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie subregionu leszczyńskiego.

### Przepisy  prawa  obowiązujące  w  zakresie  gospodarki  odpadami

### Akty  prawne  w  Polsce

Postępowanie z odpadami  regulują  w  naszym  kraju następujące  podstawowe  przepisy prawa :

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm.)

- Ustawa  z  dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.),

- Ustawa  z  dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zm.),

- Ustawa  z  dnia 11 maja 2001 r.  o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  (Dz. U. Nr 63, poz. 638 ze zm.),

- Ustawa  z  dnia 11 maja 2001 r.  o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania  niektórymi  odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zm.),

wraz  z  następującymi  rozporządzeniami :

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27września 2001r. w sprawie  katalogu  odpadów (Dz. U. Nr112, poz.1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr220, poz.1858 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz.620 ze zm.).

### Obowiązki  gmin

Zadania własne gmin obejmują m.in. planowanie przestrzenne, ochronę środowiska  i  ochronę  przyrody, urządzeń  sanitarnych  czy  składowisk komunalnych [2].

Kształtowanie i  prowadzenie  polityki  przestrzennej  na  terenie  gminy  realizowane  jest  poprzez  uchwalenie  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania przestrzennego, jak  również  poprzez  uchwalanie  miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego.

Utrzymanie  czystości  i  porządku  w  gminach  należy  do  zadań  własnych  gminy, realizowanych  w  szczególności  poprzez :

- tworzenie  warunków  do  wykonywania  prac  związanych  z  utrzymaniem czystości  i  porządku  na  swoim  terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych;

- zapewnienie  budowy, utrzymania i eksploatacji  własnych  lub  wspólnych z  innymi  gminami :

  - stacji  zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

  - instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

  - szaletów publicznych,

- zapobieganie  zanieczyszczeniu  ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez zbieranie i pozbywanie  się  błota, śniegu, lodu oraz innych  zanieczyszczeń  uprzątniętych  z  chodników  przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego  celu urządzeniach ustawionych na chodniku,

- utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz które są położone na jej obszarze przy drogach publicznych bez względu na kategorię tych dróg;

- określenie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie bezpieczeństwa i czystości w miejscach publicznych,

- organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (na zasadach określonych w odrębnych przepisach),

- udostępnienie mieszkańcom (na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty) informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych,

- prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich  opróżniania  i  opracowywania  planu  sieci  kanalizacyjnej,

- prowadzenie  ewidencji  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  celu  opracowywania  planu  rozwoju  sieci  kanalizacyjnej.

- prowadzenie  ewidencji  umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy

Realizacja  powyższych  zadań  dotyczących  gospodarowania  odpadami  powinna  odbywać  się  zgodnie  z  gminnym  planem  gospodarki  odpadami, którego opracowanie należy do obowiązków gminy.

Ponadto, uchwalony  plan  podlega  aktualizacji – w myśl art.14 ust.14 ustawy o odpadach – nie  rzadziej  niż  co  4  lata.

Natomiast  zgodnie  z  art. 14 ust. 13 tejże  ustawy  wójt/burmistrz  składa  co  2  lata  radzie gminy sprawozdanie z realizacji założeń i celów określonych w planie gospodarki  odpadami.

### Obowiązki  właścicieli  nieruchomości

Zgodnie  z  zapisami  ustawy  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i  porządku  - w zakresie gospodarki odpadami - przez :

- wyposażenie  nieruchomości  w  urządzenia  do  zbierania  odpadów komunalnych  oraz  ich  utrzymanie  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym, porządkowym  i  technicznym,

- zbieranie  powstałych  na  terenie  nieruchomości  odpadów  komunalnych  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w regulaminie,

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami

odrębnymi,

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Przy  wykonywaniu  powyższego  obowiązku, właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  udokumentowania  korzystania  z  usług  świadczonych  przez  przedsiębiorcę  posiadającego  stosowne  zezwolenie  lub  przez  zakład  będący  gminną  jednostką  organizacyjną. Za  nie  dopełnienie  ww. obowiązków  omawiana  ustawa  przewiduje  nałożenie  kary  grzywny.

### Układ  dokumentu

W niniejszej Aktualizacji Planu gospodarki odpadami Gminy Wijewo  zawarto  informacje  dotyczące  gospodarowania  odpadami  powstającymi wyłącznie  w  sektorze  komunalnym.

Podstawowymi  zagadnieniami  opisanymi  w  niniejszej Aktualizacji  są :

- aktualny  stan  gospodarki  odpadami  w  gminie – w kontekście zmian do Planu gospodarki odpadami Gminy Wijewo (2004),

- prognoza  zmian  w  zakresie  gospodarki  odpadami,

- działania  zmierzające  do  poprawy  sytuacji – określenie  celów

krótko-  i  długoterminowych,

- instrumenty  finansowe  służące  realizacji  zamierzonych  celów,

- system  monitoringu  i  oceny  realizacji  zamierzonych  celów.

W  poszczególnych  rozdziałach  opracowania  omówiono  ww.  zagadnienia  uwzględniając  jednocześnie  zapisy  planów  wyższego  szczebla, a  mianowicie  Powiatowego  Planu Gospodarki  Odpadami  oraz  wojewódzkiego  i  krajowego. 
Z  uwagi  na  fakt, iż  od  dnia  1 stycznia 2011 roku  obowiązuje  Krajowy  Plan  Gospodarki  Odpadami 2014 (przyjęty  Uchwałą Nr 217 Rady Ministrów  z dnia  24.12.2010 r.) w  niniejszym  dokumencie  przyjęto  cele  dotyczące  gospodarki  odpadami  komunalnymi  zawarte  w  KPGO 2014.

Zgodnie  z  wyznaczonymi   w  tych  dokumentach  kierunkami  rozwiązania  problematyki zagospodarowania odpadów na obszarze tzw. „subregionu  leszczyńskiego”, na  terenie  którego  znajduje  się  Gmina  Wijewo – uwzględniono   zrealizowany Zakład Zagospodarowania Odpadów zlokalizowany w miejscowości  Trzebania,  gmina Osieczna.

Tak sporządzona konstrukcja dokumentu wynika z uwzględnienia wymagań  ustawy  o  odpadach  oraz  innych  aktów  prawa  obowiązujących  w  tym  zakresie.

### Charakterystyka  terenu  gminy

### Położenie  geograficzne

Znajdująca  się  w  powiecie  leszczyńskim  Gmina  Wijewo usytuowana  jest  w  południowo-zachodniej  części  województwa  wielkopolskiego, przy granicy z województwem lubuskim. Jest  to  najmniejsza  gmina  powiatu, zajmuje  powierzchnię  6 144 ha, w tym :

- użytki rolne 4 207 ha (w tym grunty orne 3 103 ha i użytki zielone 1 104 ha), co stanowi 68,5 % obszaru  gminy,

- lasy i zadrzewienia 1 035 ha, co  stanowi  16,8 %,

- grunty pod wodami (jeziora, rowy i inne) 354 ha, co  stanowi  5,8 %,

- pozostałe  grunty (osiedlowe, komunikacyjne),   333 ha, co  stanowi  5,4 %,

- nieużytki 215 ha, co stanowi 3,5%..

Siedzibą  gminy  jest  Wijewo, największa  pod  względem  ilości  mieszkańców miejscowość.

Gmina Wijewo zlokalizowana w zachodniej części powiatu leszczyńskiego, sąsiaduje  z  następującymi  gminami :

- z  gminą  Przemęt -  od  strony  północnej,

- z  gminą  Włoszakowice  -  od  strony  wschodniej,

- z  gminą  Wschowa (województwo lubuskie) - od strony południowo-wschodniej,

- z  gminą  Sława (województwo lubuskie) - od strony  południowo-zachodniej i  zachodniej.

Zgodnie  z  regionalizacją  fizyczno-geograficzną  J. Kondrackiego  gmina  położona  jest  w  podprowincji  Pojezierzy  Południowobałtyckich, w  obrębie  której  znajduje  się  makroregion  Pojezierze  Leszczyńskie  z  mezoregionem  Pojezierze  Sławskie.

Pod  względem  hipsometrycznym obszar  gminy jest  wyjątkowo  urozmaicony.

Bogatą  rzeźbę  terenu  i  zróżnicowane  ukształtowanie  tego  rejonu  tworzą  głęboko  wcięte  rynny  jeziorne  i  doliny  rzeczne.

Na  terenie  gminy – w północnej  jej  części – położonych  jest  siedem  jezior  oraz zespół  stawów  rybackich, są  to  m.in. :

- Jezioro  Breńskie  o  powierzchni  38,1 ha,

- Jezioro  Lincjusz  o powierzchni  32,5 ha,

- Jezioro  Białe-Miałkie  o  powierzchni 104,4 ha,

- Jezioro  Brzeźnie  o  powierzchni  43,2 ha,

- Jezioro  Trzytoniowe  o  powierzchni  220,0 ha

- Jezioro  Maszynek  o  powierzchni  5,7 ha,

- stawy  rybackie  - w okolicy Zaborówca o pow. 15,50 ha.

Wśród  cieków  wyróżnić  należy  Kanał  Lipiec  oraz  Kanał  Breński.

### Sytuacja  demograficzna

W  Gminie  Wijewo  znajduje  się  7 miejscowości  sołeckich, które - zgodnie  z  danymi  statystycznymi  na dzień 31.12.2010r. - zamieszkuje  3 664 mieszkańców.

Dynamika  liczby  ludności  Gminy  w  latach  2004-2010  przedstawia  się  następująco :

Tabela nr 1 - Dynamika liczby ludności Gminy Wijewo w latach 2004 – 2010

| Lata | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Liczba mieszkańców | 3475 | 3495 | 3529 | 3541 | 3584 | 3616 | 3664 |

### Sytuacja  gospodarcza

Gmina  Wijewo, z  uwagi  na  sposób  zagospodarowania  ma  charakter  rolniczy, znacznie  ponad  połowę  powierzchni  terenu  zajmują  grunty  orne (dominuje  uprawa  zbóż, głównie  żyta). Ponadto  rozwija  się  gospodarka  leśna  i  rybacka (zespół  stawów  rybackich  w  okolicy  Zaborówca).

Drugim  kierunkiem  rozwoju  gminy – funkcją  uzupełniającą - jest  turystyka.

Malownicze  tereny  licznych   jezior  i  siedlisk  leśnych  znajdujące  się  w  północno-wschodnim  krańcu  gminy  decydują  o  atrakcyjności  przyrodniczej  tego  terenu  i  znakomicie  nadają  się  do pełnienia  funkcji  rekreacyjnych. Bogata  oferta  usług  rekreacyjno-turystycznych  powoduje, iż  gmina  stanowi  znane  i  cenione  miejsce  wypoczynku  mieszkańców  miast  południowo-zachodniej  części  województwa  wielkopolskiego, jak  również województw  dolnośląskiego  i  lubuskiego. Największe  skupiska  ośrodków  wypoczynkowych  znajdują  się  na  terenie  Brenna – Ostrowa, Zaborówca  i Miastka. W tabeli nr 2 i 3 przedstawiono zagospodarowanie jezior pod względem turystyki:

Tabela nr 2 -  Zagospodarowanie turystyczne jezior

| Lp. | Jezioro | Liczba plaż | Długość linii brzegowej plaż w m | Liczba działek przy jeziorze | Stopień zainwest. terenu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Białe - Miałkie | 5 | 150 | 185 | 85 |
| 2 | Trzytoniowe | 1 | 40 | 49 | 20 |
| 3 | Maszynek | - | - | - | - |
| 4 | Lincjusz | 1 | 35 | 85 | 35 |
| 5 | Brzeźne | 2 | 70 | 117 | 100 |
| 6 | Breńskie | 1 | 20 | - | - |

Tabela nr 3 -  Liczba miejsc noclegowych

| Lp. | Miejscowość | Liczba miejsc noclegowych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ogółem | zabudowa letniskowa | ośrodki wy-poczynk. i kolonijne | kwatery prywatne | campingi | inne (obóz ZHP) |
| 1. | Brenno | 1 145 | 360 | 540 | 30 | 215 | - |
| 2. | Zaborówiec | 354 | 220 | - | 14 | - | 120 |
| 3. | Miastko | 90 | 72 | - | 18 | - | - |
|  | Razem | 1 589 | 652 | 540 | 62 | 215 | 120 |

Gminne  plany  rozwojowe  stanowią, iż  na  terenie  tym (północna i północno-wschodnia część gminy) funkcja  turystyki  i  wypoczynku  jest  nadrzędną, co oznacza, iż wszelka  działalność  gospodarcza  na  tym  obszarze  winna  być  podporządkowana  wymogom  użytkowania  turystyczno-wypoczynkowego.

Pożądanym  jest  tworzenie  nowych  terenów  rekreacyjnych  o  wyższym  standardzie  oraz  rozwój  agroturystyki.

Na terenie Gminy Wijewo funkcjonują  małe  firmy  rzemieślnicze, budowlane i przetwórcze  zatrudniające  od  kilku  do  kilkudziesięciu  osób, nie  ma  natomiast  żadnych  zakładów  przemysłowych. Spośród  aktualnie  działających  podmiotów  gospodarczych, wymienić  można  następujące firmy :

- w  branży  budowlanej :

  - AS-BUD A. Skrzypczak – zakład budowlany – Brenno,

  - MICH – MAR  Marek Michalewicz - zakład ogólnobudowlany - Wijewo

  - Waldemar John – stolarstwo budowlane – Wijewo,

  - „NOMI” – stolarstwo budowlane – Brenno,

  - Andrzej Walkowiak – ciesielstwo,

  - Eugeniusz  Bura – ciesielstwo - Brenno,

- w  branży  produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego :

  - Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”- piekarnia - Wijewo,

  - Ferma  Drobiu Jęśkowiak – Radomyśl,

  - Rimke Józef – drobiarstwo – Brenno

  - PAMAREX Sp.C. P. John, P. Derdziak – gorzelnia,

- inne :

  - DUL – stolarstwo  meblowe – Brenno,

  - Zakład Stolarski, Firlej Brunon

  - EUROM – handel – Radomyśl

  - UMIKOP  Andrzej Umiński - roboty ziemne żwirownia, transport

  - Malczyk Bogdan – ogrodnictwo

### Ekofizjografia

### Hydrogeologia  i  hydrologia

Wody  podziemne  na  omawianym  obszarze  zalegają  dość  płytko. Zwierciadło  wód  podziemnych  pierwszego  poziomu  wodonośnego  w  złagodzonej  formie  naśladuje  kształt  powierzchni  terenu. Wśród  głębiej  wciętych  dolin  rzecznych  i  rynien  jeziornych  występuje  gęsty  układ  hydroizobat  świadczących  o  dużych  spadkach  hydraulicznych  w  strefach  krawędziowych.

Wody  z  reguły  zalegają  płytko -  do 5,0 m p.p.t.

Na  terenie  Gminy  Wijewo  występują  czwartorzędowe  zasoby  wód  podziemnych (ujęcie w Wijewie).

Główne  cieki  omawianego  obszaru  charakteryzują  się  gruntowo-deszczowo-śnieżnym  zasilaniem, posiadają  dwa  maksima (wiosenne  i  letnie)  oraz  jedno  minimum  stanów  i  przepływów  w  ciągu  roku.

### Warunki  glebowe

Teren  Gminy  Wijewo  położony  jest  na  obszarze, w którym  dominują  gleby  klas V i VI (obejmują  około 70%  gruntów  ornych), uzupełniane  przez  gleby  klas III i IV (obejmują  około 30% gruntów ornych, z czego gleby klasy III to zaledwie 1,5 %). Gleby te stanowią  obszary  słabych  kompleksów przydatności  rolniczej :

- 6 - żytniego słabego (44,0 %),

- 7 - żytniego bardzo słabego (23,1 %),

oraz zaledwie 20,0 %  użytków rolnych  zajmują  gleby  kompleksu 5 - żytniego dobrego  i  4,1 %  kompleksu 4 – żytniego bardzo dobrego.

Są  to przede  wszystkim  gleby  bielicowe  właściwe  oraz  brunatne  kwaśne, rzadziej  czarne  ziemie  zdegradowane - powstałe  z  piasków  aluwialnych  i  wodno-lodowcowych. Na  terenach  dolin i rynien  występują  gleby  organiczne : murszowe, torfowe  i  mułowo-torfowe  o  niekorzystnych   warunkach  wodnych.

### Obszary  chronione

Teren  Gminy  Wijewo  znajduje  się  w  granicach  obszarów  prawnie  chronionych. Połowa  obszaru  gminy (północne i północno-wschodnia część) położona  jest   na  terenie  Przemęckiego  Parku  Krajobrazowego, natomiast  cały  pozostały  teren  gminy w  I  obszarze  chronionego  krajobrazu  –  Przemęcko–Wschowskim.

Szczególnie  cenne  obiekty  i  zabytki  przyrody  objęte są  ochroną  rezerwatową  i  pomnikową. Na  terenie  Gminy  Wijewo  znajduje  się 7 pomników  przyrody, spośród  których  najciekawszy  to  dąb  szypułkowy  o  obwodzie 520 cm i wysokości  20,0 m, rosnący  przy  drodze  w  Leśnictwie  Wilanów.

Obszary  Natura  2000

Na  terenie  Gminy  Wijewo  zlokalizowane  są  następujące  obszar  sieci  
Natura  2000 :

- Specjalny  Obszar  Ochronny  pn. „Jezioro  Brenno” (kod PLH300018) 
o  powierzchni  83,7 ha  utworzony  w  ramach  Dyrektywy  ”Siedliskowej”,

- Specjalny  Obszar  Ochrony  Ptaków - „Pojezierze  Sławskie” (kod PLB 300011)  utworzony  w  ramach  Dyrektywy „Ptasiej” zajmuje  powierzchnię 
39 100 ha  i  swym  zasięgiem  obejmuje  Jeziora  Sławskie  oraz  Przemęcki  Park  Krajobrazowy. W  granicach  tego  Obszaru  położona  jest  cała  Gmina  Wijewo,

- planowany  do  utworzenia  w  ramach  sieci  Natura  2000  Obszar  Specjalnej  Ochrony  Siedlisk – „Ostoja przemęcka” (kod PLH 30_17) obejmujący  Gminę  Wijewo  (w  projektowanych  obszarach  ochronnych  obowiązują  wszystkie  rygory, tak  jak  dla  obszarów  usankcjonowanych  prawnie).

### Gospodarka odpadami  - stan aktualny

### Rodzaj, ilość  i  źródła  powstawania  odpadów

### Odpady  komunalne

Zgodnie  z  określoną  w  ustawie  o  odpadach   definicją – odpadami  komunalnymi  są  odpady  powstające  w  gospodarstwach  domowych, z wyłączeniem  pojazdów  wycofanych  z  eksploatacji, a  także  odpady  niezawierające  odpadów  niebezpiecznych  pochodzące  od  innych  wytwórców, które ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów  powstających  w  gospodarstwach  domowych.

Odbiorem  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  gminy  zajmują  się  następujące  firmy :

- TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. , ul. Przyszłości 7b, 
67-100 Nowa Sól,

- Firma Usługowo-Handlowa Andrzej Frankowski, Zaborówiec, ul.Powstańców  Wlkp. 5, 64-150  Wijewo,

- Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając, Błotnica, ul. Szkolna 46, 
64-234 Przemęt,

- Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o., ul. Daszyńskiego 10, 67-400 Wschowa.

Odbierane  od  mieszkańców  Gminy  Wijewo   odpady  komunalne  do  dnia  31  sierpnia  2009  roku  deponowane  były  na  składowisku  odpadów  innych  niż  nie-bezpieczne  i  obojętne  zlokalizowanym  w  Brennie (było  to  składowisko  odpadów  dla  Gminy  Wijewo). W  dniu  1 września  2009  roku  składowisko w Brennie  zamknięto  i   została  przeprowadzona  jego  rekultywacja – opis  robót  wykonanych  w  ramach  rekultywacji  został  przedstawiony w  punkcie  nr 3.3.3.  niniejszego  opracowania.

Od  lipca  2010 roku  w  myśl  założeń  nowego  międzygminnego  systemu  gospodarki  odpadami  opartego  na  nowowybudowanym  Zakładzie  Zagospodarowania  Odpadów  w  Trzebani  gmina  Osieczna – odpady  komunalne  ze  wszystkich  18  gmin  biorących  udział  w  Projekcie, w  tym  również  z  terenu  Gminy  Wijewo  powinny  być  dostarczane  do  ZZO w  Trzebani  przez  przewoźników  posiadających  stosowne  zezwolenia  wydane  przez  władze  gminne.

Na  podstawie  ewidencji  prowadzonej  przez  Gminę  w  tabeli  nr 4  przedstawiono  ilości  odpadów  komunalnych  zebranych  z  terenu  Gminy  Wijewo  w  latach  2004-2010, przedmiotowe  dane  przedstawiono  również  w  formie  graficznej  na  wykresie  nr  1.

Tabela  nr 4 – Ilości  odpadów  komunalnych zebranych na  terenie  gminy Wijewo

| Lp. | Rok | Ilość odpadów odebranych z terenu gminy [ Mg ] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2004 | 678,0 |
| 2. | 2005 | 796,1 |
| 3. | 2006 | 852,6 |
| 5. | 2007 | 812,0 |
| 6. | 2008 | 466,4 |
| 7. | 2009 | 955,4 |
| 8. | 2010 | 333,1 |

Wymienione  w  tabeli  nr 4  ilości  odpadów  zawierają  również  odpady  wytwarzane  przez  turystów, licznie  odwiedzających  gminę  Wijewo  w  sezonie  letnim (około 2600 osób rocznie). Największe  ośrodki  rekreacyjno-wypoczynkowe  zlokalizowane  są  w  Brennie-Ostrowie, Miastku i Zaborówcu.

Sposób  postępowania  z  odpadami  komunalnymi  jest  identyczny  jak  na  terenie  całej  gminy.

Ponadto, podane  ilości  odpadów  stanowią  strumień  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  zarówno  przez  mieszkańców  gminy, turystów  oraz  podmioty  gospodarcze, z  którymi  firmy  wywozowe  posiadają  zawarte  umowy.

Wykres nr 1 – Ilość  odpadów  komunalnych zebranych  w gminie Wijewo

w  latach 2004-2010

### Osady  ściekowe

Na  terenie  Gminy  Wijewo  nie  zlokalizowano  żadnej  oczyszczalni  ścieków, wobec  czego  nie  występuje  problem  zagospodarowania  osadów ściekowych, skratek  czy  piasku  z  piaskowników.

W  opracowywanej  aktualnie  koncepcji  kanalizacji  gminy  Wijewo  przewiduje  się  docelowo  budowę  oczyszczalni  ścieków  zlokalizowaną  w  Wijewie. W I etapie (lata 2011-2014) przewiduje się budowę 2 reaktorów biologicznych po 450 m3 każdy oraz budowę kanalizacji sanitarnej dla Wijewa o długości 13 km, w tym podciśnieniowej 13 km i ciśnieniowej 3 km. Do roku 2020 planuje się budowę kanalizacji sanitarnej do pozostałych miejscowości.

### System  zbierania  odpadów

Jak  wspomniano  w  punkcie  3.1.1.  prowadzeniem  działalności  w  zakresie  zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Wijewo zajmują się  następujące  firmy  wywozowe :

- TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., Nowa Sól,

- Firma  Usługowo-Handlowa Andrzej  Frankowski, Zaborówiec.

- Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając, Błotnica,

- Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

Odpady komunalne wytwarzane na terenie gminy gromadzone są u wytwarzających w  typowych  urządzeniach  do  gromadzenia  odpadów  komunalnych, zdefiniowanych  w  Regulaminie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Wijewo, tj. w  pojemnikach  oraz  w  workach  z  tworzyw  sztucznych oznaczonych  logo  lub  nazwą  firmy wywozowej. Ilość  i  rozmieszczenie  tych  urządzeń  przedstawiono  w  tabeli  nr 5. Łącznie  na  terenie  gminy  rozlokowanych  jest  588  pojemników  i  kontenerów  o  różnej  pojemności  przeznaczonych  do gromadzenia  odpadów  komunalnych, a  ponadto  system  uzupełniany  jest  na bieżąco  workami.

Tabela  nr 5  – Rozmieszczenie urządzeń (pojemniki i worki) do gromadzenia odpadów

komunalnych

| Lp. | Miejscowość | Typ pojemnika |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 120 dm3 | 240 dm3 | SPW (kontenery KP-7) | Worki 100 l |
| 1. | Brenno | 216 | - | 1 | 76 |
| 2. | Miastko | 17 | - | - | 20 |
| 3. | Potrzebowo | 43 | - | - | 6 |
| 4. | Przylesie | 10 | - | - | - |
| 5. | Radomyśl | 31 | - | - | - |
| 6. | Wijewo | 213 | - | 3 | 1 |
| 7. | Zaborówiec | 51 | 1 | 1 | 11 |
|  | R A Z E M : | 581 | 7 | 5 | 114 |

Częstotliwość  oraz  opłata  za  wywóz  odpadów  komunalnych  jest  różna  u  poszczególnych przewoźników. Zgodnie z „Kalendarzem wywozu odpadów na rok 2011 w Gminie Wijewo” na 2011 rok ustalona została  następująca częstotliwość wywozu odpadów komunalnych:

- odpady komunalne zmieszane

      - cały rok - 1 raz w tygodniu (czwartek)

      - w okresie od 1 maja do 30 września dodatkowo 2 razy w tygodniu (wtorek i piątek) w miejscowości Brenno-Ostrów

- odpady opakowaniowe zbierane selektywnie

      - opakowania ze szkła –1 raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca),

      - opakowania z tworzyw sztucznych, makulatura, metale:

        - w okresie od maja do października - 1 raz w miesiącu (pierwsza środa miesiąca),

        - oraz w marcu i grudniu (pierwsza środa miesiąca),

- Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -

  - 2 razy w roku (w kwietniu i listopadzie).

Zgodnie  ze  stanem  faktycznym – odpady  komunalne  zmieszane   odbierane  są  przez  przewoźników  w  następujących  terminach:

- TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., Nowa Sól – 1 raz na 2 tygodnie,

- Firma  Usługowo-Handlowa Andrzej  Frankowski, Zaborówiec – 1 raz na tydzień,

- Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając, Błotnica – na telefon (obsługa kontenerów),

- Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o. - 1 raz na 2 tygodnie.

### Selektywna  zbiórka  odpadów

W  Gminie  Wijewo  od  2001 roku  prowadzona  jest  segregacja  odpadów  komunalnych. Selektywna  zbiórka  odpadów  realizowana  jest  w  systemie  zbierania odpadów "u źródła", polegającym  na   selekcjonowaniu  poszczególnych  frakcji  odpadów  przez  mieszkańców. System  ten  jest  najbardziej  pożądany  z  punktu  widzenia  technologii  odzysku  zebranych  surowców  wtórnych. Wyselekcjonowane  odpady  cechują  się  wysoką "jakością" tj. są czyste, nie  zanieczyszczone  innymi  odpadami, w  szczególności  organicznymi.

Funkcjonujący  na  terenie  Gminy  Wijewo  system  segregacji  odpadów  materiałowych  polega  na  zbieraniu  następujących  rodzajów  odpadów :

- szkło  białe

- szkło  kolorowe,

- tworzywa  sztuczne,

- złom (drobny metal),

- odpady  wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Obecnie  w  Gminie  Wijewo  stosowane  są  dwa  systemy  zbiórki  odpadów opakowaniowych  wysegregowanych  przez  mieszkańców:

- workowy

odpady  opakowaniowe  gromadzone  są  przez  mieszkańców  do  worków  dostarczanych  przez  firmy  wywozowe, a  następnie  odbierane  wg  opisanego w punkcie  3.2. harmonogramu,

w  tym  systemie  zbierane  są  następujące  frakcje  odpadów:

  - szkło  białe i  kolorowe  razem,

  - tworzywa  sztuczne,

  - złom (drobny metal),

- pojemnikowy

odpady  opakowaniowe  dostarczane  są  przez  mieszkańców  do  pojemników  rozlokowanych  w  każdej  miejscowości  przez  władze  Gminne, odbiór  odpadów  z  pojemników  prowadzony  jest  przez  firmę  wyłonioną  w drodze  przetargu  przez  Gminę. Aktualnie na terenie Gminy rozmieszczono 15  gniazd  odpadów, w  których  zbierane  są  następujące  frakcje  odpadów:

  - szkło  białe,

  - szkło  kolorowe,

  - tworzywa  sztuczne.

Miejsca  usytuowania  i  ilości  gniazd  pojemników  na  terenie  gminy przedstawiono  w  tabeli  nr 6.

Tabela nr 6  - Rozmieszczenie  pojemników do  selektywnej  zbiórki  odpadów

| Lp. | Miejscowość | Liczba kompletów pojemników |
| --- | --- | --- |
| 1. | Brenno | 5 |
| 2. | Miastko | 1 |
| 3. | Potrzebowo | 2 |
| 4. | Przylesie | 1 |
| 5. | Radomyśl | 1 |
| 6. | Wijewo | 4 |
| 7. | Zaborówiec | 1 |
| Razem : |  | 15 |

Ponadto, na  terenie  Gminy  Wijewo  dwa  razy  w  roku   organizowana  jest  zbiórka  odpadów  wielkogabarytowych  oraz  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zgodnie  z  ustalonym  przez  władze  gminne  Kalendarzem  wywozu  odpadów  na  rok  2011  pierwsza  zbiórka  tych  frakcji  odpadów  miała  miejsce  w  dniu  29  kwietnia, natomiast  druga  będzie  przeprowadzona  dnia  
4  listopada.

Dotychczasowe  efekty  selektywnej  zbiórki  odpadów  w  latach  2004-2010  przedstawiono  w  następujących  tabelach :

- w  tabeli  nr 7  przedstawiono  ilości  zebranych  odpadów  opakowaniowych,

- w tabeli nr 8 przedstawiono ilości zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Tabela nr 7 – Ilość  odpadów opakowaniowych  zebranych selektywnie na terenie  Gminy w latach 2004-2010

| Lp. | Rok | Ilość odpadów zebranych selektywnie [Mg] |  |  | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szkło białe i kolorowe | złom | tworzywa sztuczne |  |
| 1. | 2004 | 14,90 | 2,00 | 1,10 | 18,00 |
| 2. | 2005 | 7,57 | 2,50 | 1,23 | 11,30 |
| 3. | 2006 | 20,98 | 6,00 | 1,15 | 28,13 |
| 4. | 2007 | 23,83 | 8,55 | 7,98 | 40,36 |
| 5. | 2008 | 46,74 | 4,70 | 6,92 | 58,36 |
| 6. | 2009 | 71,42 | brak danych | 4,03 | 75,45 |
| 7. | 2010 | 36,20 | brak danych | 15,91 | 50,11 |

Tabela nr 8 – Ilość  odpadów zebranych selektywnie na terenie  Gminy w latach 2004-2010 (odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

| Lp. | Rok | odpady zbierane selektywnie [Mg] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Odpady wielkogabarytowe | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 1. | 2004 | brak danych | brak danych |
| 2. | 2005 | 0,100 | brak danych |
| 3. | 2006 | brak danych | brak danych |
| 4. | 2007 | brak danych | 2,330 |
| 5. | 2008 | brak danych | 2,190 |
| 6. | 2009 | brak danych | 8,140 |
| 7. | 2010 | 2,860 | 5,100 |

Od  roku  2006  na  terenie  Gminy  Wijewo  prowadzona  jest  zbiórka  odpadów  niebezpiecznych – baterii. W  latach  2006-2010  zebrano  odpowiednio  następujące  ilości  tej  frakcji  odpadów: 265; 188; 186; 200; 68 kg.

### Transport  i  zbieranie  odpadów

Prowadzeniem  działalności  polegającej  na  odbieraniu  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  transporcie  odpadów  na  składowisko  zajmują  się  firmy  wywozowe, które mają  uregulowany  stan  formalno-prawny  w  zakresie  zbierania  i  transportu  odpadów  komunalnych, legitymując  się  stosownymi  decyzjami  administracyjnymi :

- TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., Nowa Sól

zezwolenie  Wójta  Gminy  Wijewo  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na   terenie  Gminy  Wijewo (dec. z  dnia  01.07.2010 r. nr BPŚ 7054-6/10),

- Firma Usługowo-Handlowa Andrzej Frankowski, Zaborówiec,

zezwolenie  Wójta  Gminy  Wijewo  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na   terenie  Gminy  Wijewo (dec. z  dnia  28.09.2009 r. nr BPŚ 7054-3/09),

- Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając, Błotnica,

zezwolenie  Wójta  Gminy  Wijewo  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na   terenie  Gminy  Wijewo (dec. z  dnia  01.09.2009 r. nr BRŚ 7054-2/09),

- Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.,

zezwolenie  Wójta  Gminy  Wijewo  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na   terenie  Gminy  Wijewo (dec. z  dnia  24.06.2010 r. nr BPŚ 7054-02/10).

### Odzysk  i  unieszkodliwianie  odpadów

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom odzysku

W  zakresie  działań  związanych  z  odzyskiem  odpadów  na  terenie  Gminy  Wijewo  prowadzona  jest  wyłącznie  selektywna  zbiórka  odpadów  materiałowych (surowców  wtórnych) wydzielonych  z  odpadów  komunalnych, umożliwiająca  poddanie  wydzielonych  frakcji  procesom  odzysku. Jednakże  na  terenie  gminy  nie zlokalizowano  żadnej  instalacji  przystosowanej  do  realizacji  odzysku  odpadów.

Od roku 2004 z  terenu  Gminy  Wijewo  przekazano  do  odzysku  następujące  ilości  odpadów :

Tabela nr 9 – Ilość  odpadów przekazanych do odzysku z terenu Gminy Wijewo w latach 2004-2010

| Lp. | Rok | Ilość odpadów przekazanych do odzysku [Mg] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Szkło białe i kolorowe | tworzywa sztuczne | złom | Odpady wielkogabaryt. | Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny |
| 1. | 2004 | 14,90 | 1,10 | 2,00 | - | - |
| 2. | 2005 | 7,57 | 1,23 | 2,50 | 0,100 | - |
| 3. | 2006 | 20,98 | 1,15 | 6,00 | - | - |
| 4. | 2007 | 23,83 | 7,98 | 8,55 | - | 2,330 |
| 5. | 2008 | 46,74 | 6,92 | 4,70 | - | 2,190 |
| 6. | 2009 | 71,42 | 4,03 | - | - | 8,140 |
| 7. | 2010 | 36,20 | 15,91 | - | 2,860 | 5,100 |

### Rodzaj i ilość odpadów poddawanych procesom unieszkodliwiania

Zgodnie z art.3 ust.3 ppkt. 21 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 628, poz.628 ze zm.)  jedną  z  metod  unieszkodliwiania  odpadów  jest  ich  składowanie  na  składowisku  odpadów - metoda D5 wymieniona  w załączniku  nr 6 do ww. ustawy.

Do dnia 31.08.2009 roku odpady komunalne  zmieszane  odbierane  od  mieszkańców  Gminy Wijewo  deponowane  były  na  składowisku  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  zlokalizowanym  w  Brennie  i poddawane  unieszkodliwianiu  w  procesie  D5 - poprzez  składowanie. Ilość  odpadów, jaką  poddano  składowaniu  w  poszczególnych  latach  wynosi:

Tabela nr 10 – Ilość  odpadów unieszkodliwionych za składowisku w Brennie w latach 2004-2009

| Lp. | Rok | Ilość odpadów unieszkodliwionych na składowisku odpadów w Brennie [ Mg ] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2004 | 678,0 |
| 2. | 2005 | 796,1 |
| 3. | 2006 | 852,6 |
| 5. | 2007 | 812,0 |
| 6. | 2008 | 466,4 |
| 7. | 2009 | 955,4 |

Obecnie  na  terenie  gminy  Wijewo  nie  ma  żadnej instalacji  przeznaczonej do  unieszkodliwiania  odpadów. Zgodnie  z założeniami  międzygminnego  systemu  gospodarowania  odpadami  odpady  komunalne  zmieszane  winny  trafiać  do  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  w  Trzebani, gdzie w  specjalistycznych   instalacjach  poddawane  są  następującym  procesom:

- segregacja  mechaniczna - w  celu  wydzielenia  biofrakcji  ze  strumienia    odpadów  zmieszanych,

- segregacja  ręczna  frakcji  nadsitowej - w celu  odzysku  odpadów  materiałowych  (surowców  wtórnych),

- unieszkodliwianie  biofrakcji  w  procesie  suchej  fermentacji  odpadów  (proces D8),

- unieszkodliwianie balastu pozostałego po segregacji frakcji nadsitowej na kwaterze składowiska (proces D5).

### Nieczynne  składowiska  odpadów

Obecnie  na  terenie  gminy  Wijewo  zlokalizowane  są  dwa  nieczynne  składowiska  odpadów, oba  usytuowane  na  gruntach  wsi  Brenno.

- jedno  z  nich, to  niespełna  0,5 ha  teren, który do  roku 1996  stanowił  miejsce  nielegalnego  składowania  odpadów  komunalnych. Obszar  nieczynnego  składowiska  znajduje  się  w  odległości  około  100,0 m od zabudowań  mieszkalnych, na  południe  od  Brenna, przy  drodze  prowadzącej  do  byłego, legalnego  obecnie  już  nieeksploatowanego  składowiska  odpadów  dla  Gminy  Wijewo.  Omawiane 0,5 ha  nielegalne  składowisko  odpadów  zrekultywowano  poprzez  równomierne  rozplantowanie  odpadów, nawiezienie  warstwy  ziemi  i  ponowne  wyrównaniu  terenu. Aktualnie  powierzchnię  pokrywa  trawa  i  zadrzewienia. Pomimo, iż  obszar  ten  nie  jest  ogrodzony  nie  obserwuje  się  dowożenia  śmieci.

- zamknięte  od  dnia 1 września  2009 r. gminne  składowisko  odpadów  innych  niż  niebezpieczne  i  obojętne  zlokalizowane  w  Brennie.

Charakterystyka  składowiska

Właścicielem  zamkniętego  składowiska  odpadów  w  Brennie  jest  Gmina Wijewo.

Składowisko zostało zaprojektowane w 1994r. jako  obiekt  podpoziomowy - zlokalizowany  w  niecce  wyrobiska  po  eksploatacji  piasku i żwiru - o  średniej  głębokości  od  poziomu  terenu  4,70 m  i  nachyleniu  skarp  1 : 2. Zostało  oddane  do  użytku  15.10.1996 r. Obszar  składowiska wynosi  1,5 ha, z  czego  powierzchnia  kwatery  przeznaczonej  do deponowania odpadów – 1,175 ha.

Składowisko  posiadało  uregulowany  stan  formalno-prawny, a  mianowicie :

- sposób  zagospodarowania  terenu, na  którym  zlokalizowano składowisko  był  zgodny  z  ogólnym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Wijewo,

- dnia 29.12.94 r. Wójt Gminy Włoszakowice wydał  decyzję  o ustaleniu  lokalizacji inwestycji (decyzja  nr 7335-5/94),

- obiekt  wykonano  zgodnie  z  pozwoleniem  na  budowę  wydanym   przez  Kierownika Urzędu Rejonowego w Lesznie  z  dnia 19.12.94 r. Nr NB-Wi-7351u/1/94,

- Starosta  Leszczyński  decyzją  Nr OS-I.7663-8/2002 zobowiązał Gminę Wijewo do opracowania  przeglądu  ekologicznego składowiska,

- w  czerwcu  2002  roku  został  wykonany  przegląd  ekologiczny  składowiska  odpadów,

- w  grudniu  2002r.  została  sporządzona  instrukcja  eksploatacji  obiektu,

- Starosta  Leszczyński  decyzją  z  dnia 20 lutego 2003r.  nr  OS.I.7663-9/2003   zatwierdził  instrukcję  eksploatacji  składowiska  z  terminem  ważności  do  dnia  30 czerwca 2004 r, przedłużonym  do  dnia  31 grudnia 2005 roku (dec. OS-I.7663-18/2004).

Rekultywacja  składowiska

Składowisko  odpadów  w  Brennie  zostało  zrekultywowane  w  ramach  Projektu  pn. „Zamknięcie  i  rekultywacja  13  składowisk  odpadów”  realizowanego  jako  element  Grupy  Projektów  pn. „Gospodarka   odpadami  w  Lesznie  i  subregionie  leszczyńskim” dofinansowanej  z  Funduszu  Spójności.

W  dniu  23.06.2009 r.  Starosta  Leszczyński  wydał  decyzję  nr  OS.I.7606.3-9/09  wyrażającą  zgodę na  zamknięcie  obiektu, w  której  został  szczegółowo  określony  techniczny  sposób  zamknięcia  i  przeprowadzenia  rekultywacji  składowiska odpadów w Brennie, harmonogram  działań  związanych  z  rekultywacją  oraz  warunki  sprawowania  nadzoru  nad  zrekultywowanym  obiektem.

W ww. decyzji  określono  następujący  zakres  robót  i  czynności  związanych  z  zamknięciem  obiektu:

- przygotowanie terenu:

  - uformowanie  i wyrównanie kopca odpadów,

  - rozbiórka ogrodzenia,

  - rozbiórka  brodzika  dezynfekcyjnego,

  - rozbiórka  wiaty na  sprzęt  pracujący  na  składowisku  oraz  boksu,

- wykonanie  rekultywacji  technicznej:

  - wykonanie  warstwy  wyrównawczej  z  pospółki o miąższości 10 cm,

  - wykonanie  warstwy  odgazowania o miąższości 30 cm,

  - wykonanie  studni  odgazowania  w  złożu  do  głębokości  1,5 m  nad  spągiem  odpadów,

  - wykonanie uszczelnienie z geomembrany PEHD o grubości 1,5 mm  ułożonej  na warstwie  odgazowującej,

  - wykonanie  zabezpieczenia uszczelnienia z geowłókniny o gramaturze 205 g/m3

  - wykonanie warstwy filtracyjnej o miąższości 30 cm

  - wykonanie warstwy podglebia o miąższości 30 cm

  - wykonanie opaskowego rowu ewaporacyjnego

- wykonanie rekultywacji biologicznej, polegającej na

  - nawiezieniu i wbudowaniu warstwy humusu o grubości 20 cm,

  - przygotowaniu podłoża i zadarnieniu mieszanką traw,

  - nasadzeniu roślinności niskiej i drzew,

- roboty końcowe – uporządkowanie terenu wokół składowiska, w tym zadarnienie,

Określony w ww. decyzji  harmonogram działań  zakładał  następujące  ramy  czasowe  działań  związanych  z  rekultywacją:

- roboty  przygotowawcze – do 30.09.2009 r.

- rekultywacja techniczna – do 31.12.2009 r.

- rekultywacja biologiczna – do 31.12.2009 r.

Wszystkie  elementy  technicznego  zamknięcia  i  rekultywacji  określone  w  ww. decyzji  Starosty  Leszczyńskiego  zostały  wykonane – zgodnie  z opracowanym  Projektem  rekultywacji. W załączeniu dokumentacja  fotograficzna  robót  przeprowadzonych  w ramach procesu  rekultywacji.

Monitoring  składowiska  odpadów

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  9 grudnia 2002 r. w  sprawie  zakresu, czasu, sposobu  oraz  warunków  prowadzenia  monitoringu  składowisk  odpadów (Dz. U. Nr 220, poz.1858 ze zm.)  na  składowisku  odpadów  należy  prowadzić  monitoring. W  celu  spełnienia  ustawowego  obowiązku  w  rejonie  składowiska  została  założona  sieć  monitoringu  lokalnego, obejmująca :

- trzy  piezometry znajdujące się w granicach działki, na  której  zlokalizowane  jest  składowisko, tj.

  - P-1  i  P-2  – usytuowane  na  kierunku  odpływu  wód  podziemnych z  rejonu  składowiska,

  - P-3 – usytuowany na kierunku spływu wód podziemnych do rejonu  składowiska,

- zbiornik  odcieków – na  składowisku,

- studnię  kopaną, znajdującą  się  w  odległości  150,0 m w  kierunku pn.-zach. od  składowiska – na  terenie  gospodarstwa  rolnego.

Wymienione  na  wstępie  niniejszego  rozdziału   rozporządzenie  określa, iż  monitoringiem  powinny  być  objęte  również  wody  powierzchniowe, znajdujące  się  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  składowiska. Z  uwagi  na  fakt, że  omawiany  obiekt    nie  jest  położony  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  cieków  czy  jezior  - monitoringiem  objęto  wyłącznie  wody  podziemne.

Wg monitoringu  składowisk  odpadów  prowadzonego  przez  Wojewódzki Inspektorat Ochrony  Środowiska  w  Poznaniu – Delegatura  w  Lesznie  w  roku  2002  na  składowisku  w  Brennie  stwierdzono :

- piezometr  P-1  -  przekroczenia  stężeń  azotu  amonowego,

- piezometry  P-2, P- 3  -  analizy  nie  przekraczają  wartości  dopuszczalnych

dla  zwykłych  wód  podziemnych.

Zamknięte  składowisko  odpadów  w  Brennie  objęte  jest – zgodnie  z  wymogami  prawa - monitoringiem  w  fazie  poeksploatacyjnej.  Na podstawie  badań  monitoringowych  przeprowadzonych  w 2010 roku przez  akredytowane  laboratorium  SGS EKO-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie  na  zlecenie  Gminy Wijewo stwierdzono, iż  poddane  analizie  próbki  wody  z  piezometrów  P-1, P-2, P-3  oraz  studni  kopanej  na  terenie  położonego  w  odległości  150,0 m  gospodarstwa  rolnego – nie wykazują  przekształcenia, tzn. charakteryzują się zbliżonymi  wartościami  badanych  parametrów  w  wodach  podziemnych wypływających  spod  składowiska  ( piezometry P-1, P-2).

### Założenia  planu  gospodarki  odpadami

### Wskaźniki

Wielkości wskaźników  generowania  strumieni  odpadów  komunalnych - dla  potrzeb  niniejszego  opracowania - przyjęto  zgodnie  z  Planem  Gospodarki  Odpadami  Powiatu  Leszczyńskiego  oraz  w  oparciu  o  analizę  ilości  odpadów  zbieranych  w  gminie (tabela nr 4 punkt 3.1.1. niniejszego  opracowania). Na  podstawie  zamieszczonego  w  tabeli  nr 4  zestawienia  ilości  odpadów  komunalnych  odebranych  od  mieszkańców  Gminy  Wijewo  w  latach  2004-2010 stwierdzono  dużą  rozbieżność  ilości  odpadów  zebranych  w  poszczególnych  latach. W  związku  z  powyższym  za  podstawę  prognozowania  ilości  odpadów  w  gminie  Wijewo  na  kolejne  lata  przyjęto  średnią  ilość  odpadów  zebranych  na  tym  terenie  w  okresie  2004-2010, która  wynosi  741,9 Mg/rok.

Średni  roczny  wskaźnik  zebranych  odpadów  komunalnych  w  Gminie  Wijewo  w  roku  2002  na  jednego  mieszkańca  wynosił  106 kg/Mk/rok (na  podstawie  Planu  Gospodarki  Odpadami  Gminy  Wijewo), przy  czym  wskaźnik  określony  w  Planie  Gospodarki  Powiatu  Leszczyńskiego  dla  terenów  wiejskich  wynosił  128  kg/Mk.

Aktualny  wskaźnik  nagromadzenia  odpadów  dla  roku  2010  obliczono  przy  uwzględnieniu  następujących  założeń:

- liczba  mieszkańców  uwzględnia  turystów  przebywających  na  terenie  gminy  w  okresie  od  maja  do  września (czyli przez 5 z 12 miesięcy roku),

- ilość  zebranych  odpadów – przyjęto  jako  uśrednioną  wartość  z  lat  2004-2010,

biorąc  pod  uwagę  powyższe – wskaźnik  nagromadzenia  odpadów  na  mieszkańca  w Gminie  Wijewo  w  2010 r.  wyniósł  155,2  kg/Mk/rok.

Wg  zapisów  Aktualizacji  PGO  Powiatu  Leszczyńskiego  wskaźnik nagromadzenia  odpadów  w  latach  2005-2006  na  jednego  mieszkańca  wynosił  odpowiednio  143,6 kg/Mk  i  148,8 kg/Mk. Zgodnie  z  KPGO  na  terenach  miejskich  wskaźnik  ten  wynosi 426 kg/M/rok, a  na  terenach  wiejskich 
224  kg/M/rok. W  Planie  gospodarki  odpadami  dla  województwa  wielkopolskiego  na  lata  2008-2011  z  perspektywą  na  lata  2012-2019  wskaźnik  ten  w  2006  dla  całego  województwa  kształtował  się  na  poziomie  334,8 kg/Mk.

Jak  wynika  z  powyższego, wskaźnik  nagromadzenia  odpadów  na  mieszkańca  w  Gminie  Wijewo (dla  roku  2010)  jest  porównywalny  do wskaźników  dla  Powiatu  Leszczyńskiego (2005-2006), odbiega  jednak  od  wartości  wskaźników  zarówno  dla  województwa  wielkopolskiego jak  i  krajowego. Nie  została  również  osiągnięta  wartość  wskaźnika  na  2010 r. planowana  w  PGO Gminy Wijewo  wynosząca 246 kg/Mk/rok.

Aktualna (2010r.) wielkość  wskaźnika  dla  Gminy  Wijewo  wynika  najprawdopodobniej  ze  specyfiki  terenu, z  którego  odbierane  są  odpady, a  więc  fakt, iż  są  to tereny  typowo  wiejskie  o  dominującym  charakterze  zabudowy  zagrodowej, gdzie  w  naturalny  sposób  wykorzystywane  są  pewne  frakcje  odpadów  komunalnych  tj. odpadki  żywności, odpady  zielone, papier, itp. Prawdopodobne  jest  również, że  część  odpadów  może  być  spalana  w  domowych  kotłowniach  grzewczych.

W  tabeli nr 11 przedstawiono  szacunkowy  skład  morfologiczny  wytworzonych  odpadów  komunalnych  w  Gminie  Wijewo. Podział  i  skład  morfologiczny  odpadów  określono  na  podstawie  Aktualizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Leszczyńskiego  na  lata  2009-2012  z  perspektywą  na  lata  2013-2016.

Tabela  nr 11  - Skład morfologiczny strumienia odpadów komunalnych

| Lp. | Frakcja odpadów komunalnych | Wskaźnik nagromadzenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Skład odpadów wg PGO PL [%] | kg/M/r Gmina Wijewo-2010r. |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 23 | 170,64 |
| 2. | Odpady zielone | 2 | 14,84 |
| 3. | Papier i tektura, w tym opakowania | 20 | 148,38 |
| 4. | Opady wielomateriałowe | 7 | 51,93 |
| 5. | Szkło, w tym opakowania | 9 | 66,77 |
| 6. | Metal | 5 | 37,10 |
| 7. | Tworzywa sztuczne w tym opakowania | 15 | 111,29 |
| 8. | Odzież, tekstylia | 2 | 14,84 |
| 9. | Drewno | 1 | 7,42 |
| 10. | Odpady niebezpieczne | 1 | 7,42 |
| 11. | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 15 | 111,29 |
| ##### R A Z E M : |  | 100,0 | 741,90 |

Zamieszczony  poniżej  wykres nr 2  przedstawia  podział  morfologiczny  strumienia odpadów komunalnych, jaki  kształtował  się  w  gminie  Wijewo  w  2010r.

Wykres  nr 2 – Skład  morfologiczny   odpadów  komunalnych

### Prognozy  zmian

Do  prognozy  ilości  i  jakości  odpadów  komunalnych  przyjęto  większość założeń  planu  wyższego  szczebla, tj. aktualizacji PGO Powiatu Leszczyńskiego, który z kolei opiera się na założeniach „Krajowego Planu Gospodarki Odpadami KPGO 2010” oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2008-2011”. Tak więc, do  prognozowania  przyjęto  następujące  założenia :

- w  składzie  morfologicznym  wytworzonych  odpadów  komunalnych  nie  będą  występowały  istotne  zmiany,

- wzrost  jednostkowego  wskaźnika  wytworzonych  odpadów  będzie  wynosił 1% rocznie,

- procent  mieszkańców  objętych  odbiorem  odpadów  komunalnych  przez  wszystkie  lata  wynosi 100%,

Ponadto, do  prognozowania  zmian  w  zakresie  gospodarki  odpadami   komunalnymi  przyjęto  następujące  dodatkowe  założenia:

- prognozę  zaludnienia - przyjęto  wg  wskaźnika wzrostu liczby mieszkańców  obliczonego z lat 2004-2010, wynoszącego 0,8%.

### Prognoza  liczby  mieszkańców

Dla  potrzeb  niniejszej Aktualizacji  założono – na  podstawie  analizy  tendencji   zmian  liczby  mieszkańców  w  latach  2004-2010  - nieco  mniej  optymistyczny  stopień  wzrostu  ilości  mieszkańców  niż  w  PGO Gminny Wijewo z 2004 r., (który  wynosił  0,95%) a mianowicie 0,8%. Ponadto, z  uwagi  na  specyfikę  Gminy Wijewo, jako  prężnego  ośrodka  turystyczno-rekreacyjnego  w  prognozie  uwzględniono  turystów, będących  również  wytwórcami  odpadów  komunalnych.

Tak  więc,  zgodnie  z  powyższym  w  tabeli nr 12  oszacowano  zarówno przewidywaną  liczbę  mieszkańców  gminy  Wijewo, jak  i  turystów  przebywających  na  terenie  Gminy  w  sezonie  wiosenno-letnim  – w  perspektywie  do  2019 roku.

Tabela  nr 12 – Prognoza  liczby  ludności  do  roku 2019

| Lp. | Rok | Liczba mieszkańców | Liczba turystów | Zredukowana liczba turystów (5/12) | Liczba osób wytwarzających odpady komunalne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 2010 | 3 664 | 2 678 | 1 116 | 4 780 |
| 2. | 2011 | 3 693 | 2 704 | 1 126 | 4 819 |
| 3. | 2012 | 3 723 | 2 731 | 1 138 | 4 861 |
| 4. | 2013 | 3 753 | 2 758 | 1 149 | 4 902 |
| 5. | 2014 | 3 783 | 2 785 | 1 160 | 4 943 |
| 6. | 2015 | 3 813 | 2 812 | 1 171 | 4 984 |
| 7. | 2016 | 3 843 | 2 841 | 1 184 | 5 027 |
| 8. | 2017 | 3 874 | 2 869 | 1 195 | 5 069 |
| 9. | 2018 | 3 905 | 2 898 | 1 208 | 5 113 |
| 10. | 2019 | 3 936 | 2 927 | 1 220 | 5 156 |

### Prognoza  ilości  odpadów

Tendencje  zmian   ilości  wytwarzanych  w  gminie  odpadów  uzależnione  są  od  wielu  różnorodnych  czynników. Z uwagi na zmiany gospodarcze (spowolnienie rozwoju gospodarczego spowodowane światowym kryzysem) tendencje prognozowania ilości odpadów w dokumentach nadrzędnych również uległy zmianie.

W zaktualizowanym PGO dla Województwa Wielkopolskiego zdiagnozowano – jako jeden z największych problemów w gospodarce odpadami komunalnymi – spadek ilości zbieranych odpadów komunalnych, który dla całego kraju wyniósł 
15,6 %, natomiast na terenie Wielkopolski był jeszcze bardziej drastyczny i wyniósł 21,3 %. Jako powód przedstawionej sytuacji upatruje się ubożenie części społeczeństwa, skutkujące nie zwieraniem umów na odbieranie odpadów, ponadto zaniżanie przez przedsiębiorstwa ilości odpadów w raportach, indywidualnym spalaniem odpadów bądź umieszczaniem ich w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

Tendencję  tę  odnotowano  w  Gminie  Wijewo (tabela nr 4)  w  latach  2008    i  2010, w  których  ilość  odpadów  odebranych  od  mieszkańców  gwałtownie  spadła  w  stosunku  do  systematycznego  wzrostu  w  latach  poprzednich.

Prognoza  ilości  odpadów w niniejszym  dokumencie  uwzględnia  następujące  założenia  Aktualizacji  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla  Powiatu  Leszczyńskiego, tj.:

- w  składzie  morfologicznym  wytworzonych  odpadów  komunalnych  nie  będą  występowały  istotne  zmiany,

- wzrost  jednostkowego  wskaźnika  wytworzonych  odpadów  będzie  wynosił 1% rocznie,

- procent  mieszkańców  objętych  odbiorem  odpadów  komunalnych  przez  wszystkie  lata  wynosi 100%,

Ponadto, do  prognozowania  zmian  w  zakresie  gospodarki  odpadami   komunalnymi  przyjęto  następujące  dodatkowe  założenie:

- prognozę  zaludnienia - przyjęto  wg  wskaźnika wzrostu liczby mieszkańców  Gminy  Wijewo  obliczonego  z  lat  2004-2010, wynoszącego  0,8%.

Szczegółowe  prognozowane  wartości  zmian  wskaźnika  nagromadzenia  odpadów  na  lata  2011-2019  zamieszczono w tabeli nr 13.

Tabela  nr 13 – Prognoza  zmiany wskaźnika nagromadzenia odpadów na lata 2011-2019

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana liczba mieszkańców | 4 819 | 4 861 | 4 902 | 4 943 | 4 984 | 5 027 | 5 069 | 5 113 | 5 156 |
| Wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/Mk] | 156,8 | 158,3 | 159,9 | 161,5 | 163,1 | 164,7 | 166,4 | 168,1 | 169,7 |
| Prognoza ilości odpadów [Mg/rok] | 755,6 | 769,5 | 783,8 | 798,3 | 812,9 | 827,9 | 843,5 | 859,5 | 875,0 |

Natomiast  w  tabeli nr 14  przedstawiono  prognozowane  ilości  odpadów komunalnych, jakie  wytwarzane  będą  w  Gminie  Wijewo w  latach  2011 - 2019 [Mg/rok] z  uwzględnieniem  ich  składu  morfologicznego.

Tabela  nr 14 – Prognoza  ilości odpadów komunalnych na lata 2011-2019

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | [%] | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odpady kuchenne ulegające biodegradacji | 23 | 173,8 | 177,0 | 180,3 | 183,6 | 187,0 | 190,4 | 194,0 | 197,7 | 201,3 |
| 2. | Odpady zielone | 2 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 |
| 3. | Papier i tektura, w tym opakowania | 20 | 151,1 | 153,9 | 156,8 | 159,7 | 162,6 | 165,6 | 168,7 | 171,9 | 175,0 |
| 4. | Opady wielomateriałowe | 7 | 52,9 | 53,9 | 54,9 | 55,9 | 56,9 | 58,0 | 59,0 | 60,2 | 61,3 |
| 5. | Szkło, w tym opakowania | 9 | 68,0 | 69,3 | 70,5 | 71,8 | 73,2 | 74,5 | 75,9 | 77,4 | 78,8 |
| 6. | Metal | 5 | 37,8 | 38,5 | 39,2 | 39,9 | 40,6 | 41,4 | 42,2 | 43,0 | 43,8 |
| 7. | Tworzywa sztuczne, w tym opakowania | 15 | 113,3 | 115,4 | 117,6 | 119,7 | 121,9 | 124,2 | 126,5 | 128,9 | 131,3 |
| 8. | Odzież, tekstylia | 2 | 15,1 | 15,4 | 15,7 | 16,0 | 16,3 | 16,6 | 16,9 | 17,2 | 17,5 |
| 9. | Drewno | 1 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 10. | Odpady niebezpieczne | 1 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,6 | 8,8 |
| 11. | Odpady mineralne, w tym frakcja popiołowa | 15 | 113,3 | 115,4 | 117,6 | 119,7 | 121,9 | 124,2 | 126,5 | 128,9 | 131,3 |
|  | Razem : | 100 | 755,6 | 769,5 | 783,8 | 798,3 | 812,9 | 827,9 | 843,5 | 859,5 | 875,0 |

### Prognozowane  zmiany  w  zakresie  systemu  gospodarki  odpadami

Określone  w  planach  wyższego szczebla  kierunki  rozwiązywania  problemów  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami  w  gminach  wskazują  na  tworzenie  ponadgminnych  struktur  organizacyjnych  obsługujących  od  200-500 tysięcy  mieszkańców. Wojewódzki  Plan  Gospodarki  Odpadami  na  terenie  województwa  wielkopolskiego  określa  potrzebę  utworzenia  12  obszarów  skupiających  gospodarkę  odpadami  w  Zakładach  Zagospodarowania  Odpadów. Dla  gmin  tzw. subregionu  leszczyńskiego, a  więc  gmin  położonych  na  terenie  powiatów  leszczyńskiego, częściowo  kościańskiego,  gostyńskiego  i  rawickiego  przewidziano  utworzenie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów - Obszar  Leszno   zlokalizowanego  w  miejscowości  Trzebania, gmina  Osieczna.

Podjęcie  decyzji  o  przystąpieniu  gminy  do  danego  systemu   należy  do  władz  gminnych  i  jest  całkowicie  dowolne.

Gmina  Wijewo  w  dniu  5 listopada 2003 r. przystąpiła  do planowanego  ponadgminnego  systemu  zagospodarowania  odpadów  przyjmując Uchwałę 
Nr XI/59/03 Rady Gminy Wijewo z dnia 5 listopada 2003 r. w sprawie  wniesienia udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie. Obecnie, gmina  jako  udziałowiec  Spółki,  uczestniczy  w  regionalnym  programie  gospodarki  odpadami  mając  wpływ  na  przyjmowane  kierunki  działań  i  podejmowane  decyzje.

Ponadto, zgodnie z WPGO w latach 2008 – 2016 należy oczekiwać następujących zmian w gospodarowaniu odpadami:

- objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów,

- rozwijać się będzie system zbierania selektywnego odpadów (u źródła) , w tym odpadów niebezpiecznych,

- wzrastać będzie koszt unieszkodliwiania odpadów przez składowanie, co  będzie miało wpływ na zwiększenie opłacalności odzysku, a to z kolei spowoduje presję na zwiększenie stopnia odzysku odpadów,

- zwiększać się będzie ilość odpadów ulegających biodegradacji poddanych odzyskowi,

- gospodarowanie odpadami organizowane będzie na szczeblu ponadgminnym poprzez budowę zakładów zagospodarowania odpadów, co wiązać się będzie z zamykaniem składowisk gminnych,

- w wyniku działań edukacyjnych wzrastać będzie świadomość ekologiczna mieszkańców.

- pojawiać się będą nowe technologie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

### Plan  gospodarki  odpadami

Planowanie  gospodarki  odpadami, mające  na  celu  kompleksowe  rozwiązanie zagadnień  w  tym  zakresie, związane  jest  z  długoterminowym  planowaniem  infrastruktury, dużymi  inwestycjami  i  długimi  horyzontami  czasowymi  procesu  planowania.

Zgodnie  z  założeniami  dokumentów  wyższego  szczebla  -  począwszy  od  KPGO -  rozwiązania  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami  należy  podejmować  na  poziomie  regionalnym, przy  założeniu  ścisłej  współpracy  miedzy  gminami.

W  PGO  dla Województwa  Wielkopolskiego  zostały  poczynione  założenia  mające  na  celu  rozwiązanie  gospodarki  odpadami  dla  subregionu  leszczyńskiego  w  ramach  tzw. „obszaru  Leszno”, w  którym  znajduje  się  gmina  Wijewo.

Docelowym  rozwiązaniem  jest  skupienie  gmin  subregionu  wokół  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów, w  którym  kompleksowo  i  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa  oraz  standardami  europejskimi  prowadzona  będzie  gospodarka  odpadami.

Na  terenie  subregionu  leszczyńskiego, dla  18  gmin  regionu, w  tym Gminy Wijewo, został zrealizowany kompleksowy, zintegrowany system  zagospodarowania odpadów poprzez wybudowanie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  zlokalizowanego  w  miejscowości  Trzebania  na  terenie  Gminy  Osieczna.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Grupy Projektów 
Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności.

Grupa Projektów obejmuje zrealizowanie dwóch niezwykle istotnych zadań, efektem których jest systemowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie 18 gmin subregionu leszczyńskiego. Zadania te dotyczyły przeprowadzenia oraz wykonania powiązanych ze sobą, następujących elementów:

- budowę międzygminnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego w Trzebani, gm. Osieczna wraz z dwoma punktami przeładunkowymi odpadów w Goli, gm. Gostyń i Rawiczu oraz kompostownią odpadów zielonych w Koszanowie, gm. Śmigiel (Projekt nr 1),

- zamknięcie i rekultywację 13 gminnych składowisk odpadów o łącznej powierzchni ok. 30,0 ha (Projekt nr 2).

Głównymi instalacjami w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Trzebani są:

- instalacja mechanicznej segregacji odpadów komunalnych zmieszanych, o zdolności przetwarzania 50 000 Mg odpadów/rok, zlokalizowana w hali technologicznej segregacji odpadów,

- instalacja ręcznej segregacji odpadów użytkowych zbieranych selektywnie oraz doczyszczania frakcji grubej wydzielonej z odpadów zmieszanych, o zdolności przetwarzania 29 000 Mg odpadów /rok, zlokalizowana w hali technologicznej segregacji odpadów,

- instalacja suchej fermentacji biofrakcji odpadów wydzielonych z odpadów zmieszanych,

- kompostownia odpadów zielonych o zdolności przetwarzania 750 Mg odpadów /rok,

- instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych o zdolności przetwarzania 
3500 Mg odpadów/rok (łącznie z magazynowaniem odpadów białych – 8 000 Mg/rok),

- instalacja magazynowania i demontażu odpadów budowlanych – 6 000 Mg/rok,

- instalacja wykorzystania biogazu, polegająca na produkcji energii elektrycznej i cieplnej,

- kwatera składowiska odpadów o pojemności 486 tys m3.

Ponadto, w ramach Projektu nr 1 zrealizowano obiekty powiązane funkcjonalnie z zakładem, zlokalizowane poza ZZO w Trzebani :

- Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów zielonych w Goli, gm. Gostyń – o przepustowości 10 000 Mg/rok,

- Stacja przeładunkowa odpadów komunalnych oraz kompostownia odpadów zielonych w Rawiczu, gmina Rawicz – o  przepustowości 10 000 Mg/rok,

- Kompostownia odpadów zielonych w miejscowości Koszanowo, gmina Śmigiel.

W ramach Projektu nr 2 dokonano zamknięcia i rekultywacji 13 składowisk odpadów  o  łącznej  powierzchnia ca 30,00 ha. Zgodnie z założeniami, dla każdego z obiektów zostały opracowane indywidualne projekty zamknięcia i rekultywacji. Podstawową zasadą tego rodzaju inwestycji jest eliminacja lub minimalizacja faktycznych i potencjalnych szkodliwych lub uciążliwych emisji do środowiska.

W ramach rekultywacji terenu każdego składowiska wykonano zabudowę biologiczną zamkniętych obiektów, polegającą na nawiezieniu i rozprowadzeniu na wierzchowinie i zboczach hałdy odpowiednich warstw rekultywacyjnych oraz wykonano zasiewy i nasadzenia roślinności odpornej na trudne warunki siedliskowe.

### Zadania  strategiczne  –  długoterminowe

Długoterminowy  program  strategiczny  dla  Gminy  Wijewo  określony  w  Planie  Gospodarki  Odpadami  Gminy  Wijewo (2004)  oparty  o  założenia  planu  długoterminowego  dla  powiatu  leszczyńskiego  z  uwagi  na  zrealizowanie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  w  Trzebani - wymaga  aktualizacji.

W  celu  określenia  najważniejszych  dla  Gminy  Wijewo  działań  długoterminowych  poddano  analizie  określone  w  Aktualizacji PGO Powiatu Leszczyńskiego  założenia  planu  długoterminowego  oraz  aktualny  stan  gospodarki  odpadami  w  gminie. Jako cel główny pozostaje określony w „Planie Gospodarki Odpadami dla powiatu  leszczyńskiego z 2004 r.” : zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich wykorzystania i unieszkodliwiania”.

PRIORYTETOWE  CELE  I  DZIAŁANIA  DŁUGOTERMINOWE  DLA  GMINY  WIJEWO  są  następujące :

- kontynuacja  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami  na  bazie  wybudowanego  Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w  Trzebani,

- objęcie  wszystkich  mieszkańców  gminy  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych zmieszanych  (zapewnienie  dopływu  całego  strumienia  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  na  terenie  gminy  do ZZO),

- rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, wraz  ze  stopniowym  wprowadzaniem  segregacji  frakcji  biodegradowalnej,

- prowadzenie monitoringu zamkniętego i zrekultywowanego składowiska  odpadów  w  Brennie,

- wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych,

- zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym.

Dla  osiągnięcia  sformułowanych  powyżej  celów, konieczne  jest  podjęcie  odpowiednich kierunków działań, których  szczegółowy  opis  został  przedstawiony  w  harmonogramie  realizacji  przedsięwzięć  krótkookresowych.

### Harmonogram realizacji przedsięwzięć krótkookresowych -  weryfikacja założeń PGO 2004

Harmonogram ten służy realizacji poszczególnych celów  długoterminowych    i  został  opracowany  na  okres  najbliższych  4  lat, tj. na  lata  2011  do  2014 r.

Podstawowym  założeniem  rozwiązania  gospodarki  odpadami  na  terenie  subregionu  leszczyńskiego, do  którego  należy  gmina  Wijewo, jest realizacja założeń  utworzonego  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami  na  bazie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów w Trzebani.

Przedstawione  do  realizacji  przedsięwzięcia  krótkookresowe  oparte  są  na  przyjętym  programie  długoterminowym  i  stanowią  jego  rozwinięcie.

KIERUNKI   DZIAŁAŃ   KRÓTKOOKRESOWYCH

- Kontynuacja zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami  na  bazie  wybudowanego  Zakładu Zagospodarowania Odpadów  w  Trzebani,

  - kierowanie strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy Wijewo do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w celu realizacji  założeń  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami,

  - egzekwowanie zapisów wydawanych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

  - czynny udział w zgromadzeniach wspólników Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, udziałowcem którego jest Gmina Wijewo,

Zapewnienie strumienia odpadów komunalnych do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani w celu osiągnięcia zakładanych efektów realizacji przedsięwzięcia, w tym efektu ekologicznego.

- Zwiększenie  liczby  mieszkańców  objętych  zorganizowanym systemem zbierania  odpadów

  - intensyfikacja  kontroli  sposobu  postępowania  z  odpadami  wśród  mieszkańców  gminy – zgodnie z uchwałą o utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach,

  - wdrożenie  programu  edukacji  społeczeństwa  w  celu  podnoszenia świadomości  ekologicznej  mieszkańców  gminy

Aktualny, wysoki procent objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów komunalnych, wynoszący około 90% świadczy o skuteczności podjętych działań. Równocześnie nie zaobserwowano gwałtownego wzrostu ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych, która jest niższa od założeń Planów wyższego stopnia.

Działania zachowują aktualność do osiągnięcia 100% objęcia mieszkańców zorganizowanym systemem zbierania odpadów. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy – nadal aktualne.

- Rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych

  - dogęszczenie (w miarę potrzeb) systemu segregacji odpadów komunalnych w ogólnie dostępnych pojemnikach, rozmieszczonych  kompletami  we wszystkich miejscowościach gminy,

  - wprowadzanie  selektywnej  zbiórki  frakcji  biodegradowalnej w celu kierowania tego strumienia odpadów do instalacji w Zakładzie  Zagospodarowania  Odpadów w Trzebani,

  - podnoszenie  świadomości  ekologicznej  mieszkańców.

Działania określone w pkt a) b), c) nadal zachowują aktualność.

- Wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów  komunalnych

  - zagęszczenie rozmieszczenia specjalistycznych pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów  niebezpiecznych, a  mianowicie :

- zbieranie  baterii  do  pojemników  usytuowanych  w  szkołach, placówkach samorządu terytorialnego, itp.

- zbieranie  przeterminowanych  lekarstw  do  pojemników  usytuowanych  w  aptekach  na  terenie  gminy,

  - nawiązanie współpracy z Organizacją Odzysku zajmującą się  zbieraniem  odpadów  niebezpiecznych - możliwość  bezpłatnego  dostarczenia  pojemników  do  gromadzenia  baterii  oraz  odbioru  odpadów,

  - edukacja  ekologiczna  mieszkańców  gminy.

Działanie realizowane poprzez zintensyfikowanie zbiórki zużytych baterii w szkołach oraz przeterminowanych leków w aptekach.

Edukacja ekologiczna mieszkańców w zakresie odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych - nadal aktualna.

- Wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielko-gabarytowych  i  budowlanych  oraz  ich  zagospodarowanie

  - zobowiązanie  przewoźników  do  odbierania  od  mieszańców  w  sposób  selektywny  specyficznych  frakcji  odpadów  komunalnych, takich jak odpady  wielkogabarytowe  i  budowlane,

  - odzysk frakcji surowcowych ze strumienia odpadów wielkogabarytowych poprzez rozbiórkę w punkcie demontażu na terenie ZZO w Trzebani oraz doczyszczanie  odpadów  budowlanych w celu przygotowania ich do odzysku,

Działanie realizowane zgodnie z powyższymi zapisami – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Trzebani jest wyposażony w punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz plac odpadów budowlanych. Obiekty umożliwiają właściwe zagospodarowanie ww. frakcji odpadów.

- Monitoring zamkniętego i zrekultywowanego  składowiska  odpadów  w  Brennie

Prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska odpadów w Brennie w zakresie i częstotliwości wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9.12.2002 r. w sprawie zakresu, czasu i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.

Zadanie zrealizowane w ramach Projektu nr 2 pn. „Zamkniecie i rekultywacja 13 składowisk odpadów” stanowiącego jedno z zadań Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim” dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności.

Prowadzenie monitoringu zamkniętego składowiska – działanie zachowuje aktualność.

- Zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym – dla  odpadów  powstających w sektorze gospodarczym  nakreślono  odpowiednie  kierunki  działań  krótkookresowych  w  zależności  od  rodzaju  odpadów :

zużyte  opony

  - promowanie  zbiórki  zużytych  opon  przez  podmioty  zewnętrzne (organizacje  odzysku, przedsiębiorców),

  - baterie  i  akumulatory  małogabarytowe

  - egzekwowanie  zgodnego  z  prawem  sposobu  pozbywania  się  odpadów baterii i akumulatorów,

  - prowadzenie  edukacji  ekologicznej  przedsiębiorców  w  zakresie  zagrożeń  dla  środowiska  powodowanych  przez  niewłaściwie  zagospodarowane  odpady  baterii  i  akumulatorów,

  - oleje  odpadowe

  - egzekwowanie  zgodnego  z  prawem  sposobu  pozbywania  się    olejów  odpadowych,

  - prowadzenie  edukacji  ekologicznej  przedsiębiorców  w  zakresie  zagrożeń  dla  środowiska  powodowanych  przez  niewłaściwie  gospodarowanie  zużytymi  olejami,

  - odpady  zawierające  azbest

  - organizacja  kampanii  informacyjnej  w  zakresie  szkodliwości  wyrobów  i  elementów  zawierających  azbest  oraz  w  zakresie  postępowania  z  odpadami  zawierającymi  azbest,

  - prowadzenie  ewidencji  nieruchomości  zawierających  wbudowane  wyroby  azbestowe.

  - odpady opakowań  po  nawozach  sztucznych i środkach ochrony  roślin

  - do  zbierania  tego  rodzaju  opakowań  zobowiązani  są  producenci  i  importerzy  środków  ochrony  roślin  i  nawozów, wobec  czego  zadaniem  gminy będzie  wdrożenie  kampanii  informacyjnej  dotyczącej  właściwego sposobu  postępowania  z  tymi   odpadami.

Działania zachowują aktualność, w dużej uzależnione są od stopnia świadomości ekologicznej przedsiębiorców.

W  tabeli nr 14 zamieszczono Harmonogram  realizacji  przedsięwzięć  na  lata 2011-2014  uwzględniający  przewidywane  koszty  realizacji  poszczególnych  zadań, źródła  ich  finansowania  oraz  jednostki  odpowiedzialne.

Zgodnie  ze  sporządzonym  harmonogramem - osiągnięcie  założonych  celów  wymagać  będzie  poniesienia przez Gminę Wijewo  w  latach  2011-2014  następujących  nakładów  finansowych :

Tabela  nr 15 - Harmonogram  realizacji  przedsięwzięć  na  lata  2011 – 2014

| Lp. | Przedsięwzięcie | Okres realizacji | Jednostki odpowiedzialne | Źródło finansowania | Przewidywany koszt [tys. zł] dla gminy Wijewo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Monitoring zamkniętego składowiska odpadów w Brennie | Do 2039 roku | UG Wijewo | budżet gminy | 7,01 | 7,71 | 8,48 | 9,33 |
| 2. | Składka na rzecz ZZO w Trzebani | Do 211 roku | Urząd Gminy Wijewo | budżet gminy | 2,745 | x | x | x |
| R a z e m : |  |  |  |  | 9,485 | 7,71 | 8,48 | 9,33 |

### Planowane  poziomy  odzysku  odpadów

### Odpady  ulegające  biodegradacji

W  Krajowym  Planie Gospodarki Odpadami  zostały  określone  poziomy  odzysku odpadów ulegających biodegradacji, jakie należy osiągnąć w poszczególnych  latach. Podjęcie  działań  mających  na  celu  wydzielenie  odpadów „bio”  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  wynika  z  konieczności  ograniczenia  składowania  tej  frakcji  na  składowiskach  odpadów, a  mianowicie :

| Lp. | Rok | % odpadów ulegających biodegradacji – dopuszczonych do składowania |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2010 | 75 |
| 2. | 2013 | 50 |
| 3. | 2020 | 35 |

Wielkością  bazową  do  określenia  ilości  odpadów  biodegradowalnych, jakie  należy  wydzielić  z  odpadów  komunalnych  jest  ilość  odpadów  wytworzonych  w  gminie  w  roku 1995. Ze  względu  na  brak  danych  dotyczących  ilości  i  składu  odpadów  komunalnych  zebranych  w  gminie  Wijewo  w  roku  1995  -  na podstawie wytycznych KPGO do obliczenia bazowej ilości odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w 1995 r. przyjmuje się dla terenów wiejskich 47 kg na mieszkańca.

Do  odpadów  biodegradowalnych, występujących  w  odpadach  komunalnych  zaliczyć  należy :

- odpady zielone – pochodzące z pielęgnacji ogrodów, terenów zielonych,

- domowe  odpady  organiczne (kuchenne),

- papier  i  tektura,

- odpady  opakowań  papieru i tektury.

Tabela  nr  16 – Dopuszczalna ilość odpadów biodegradowalnych, przeznaczonych do

składowania

| Liczba mieszkańców w 1995 r. (wraz z turystami) | Ilość odpadów biodegradowalnych [kg/Mk] | Ilość odpadów biodegradowalnych dopuszczona do składowania [Mg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 (75%) | 2013 (50%) | 2020 (35%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4250 | 47 | 149,8 | 99,9 | 69,9 |

Rozpatrując możliwości  pozyskania  określonych  ilości odpadów biodegradowalnych z terenu Gminy Wijewo – do  przerobu  w  kompostowni  na  terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów –  należy uwzględnić fakt zagospodarowywania  domowych  odpadów  organicznych  i  odpadów  zielonych  pochodzących  z  gospodarstw  domowych  - przez  mieszkańców  we  własnym  zakresie.

W gminie Wijewo około 90 % ludności zamieszkuje w zabudowie jednorodzinnej, która  predysponuje  do  kompostowania  i zagospodarowywania odpadów organicznych  indywidualnie. Należy  przyjąć, iż  ponad  połowa  odpadów  biodegradowalnych  jest  zagospodarowywana  przez  mieszkańców  gminy  we  własnym  zakresie.

Wobec  powyższego - w  kontekście  wymogów  prawa  określających  maksymalne  ilości  odpadów  „bio”  jakie  mogą  trafiać  do składowania w  poszczególnych  latach  - na  terenie  Gminy  Wijewo  co  najmniej  do  końca  roku 2012  poziom  niezbędnego  odzysku  tej  frakcji  odpadów, wynoszący 25 %, będzie dotrzymany. Jako działanie  wspomagające  należy  wdrożyć  kampanię  informacyjno - edukacyjną  zachęcającą  mieszkańców  gminy  do  kompostowania  odpadów  biodegradowalnych  we  własnym  zakresie.

### Poziomy  odzysku odpadów opakowaniowych

Obowiązek  redukcji  odpadów  opakowaniowych  powstał  z  chwilą  wejścia  w  życie  ustawy  z  dnia  11  maja  2001 r. o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie  gospodarowania  niektórymi  odpadami oraz o opłacie  produktowej  i  opłacie  depozytowej  (Dz. U. Nr 63, poz.639 ze zm.) i  dotyczy  on  przedsiębiorców  wprowadzających  na  rynek  krajowy  produkty  w  opakowaniach.

Ustawa  ta  zobowiązuje  przedsiębiorców  do  osiągnięcia  określonych  poziomów  odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, które określone zostały w Rozporządzeniu  Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu  odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719 ).

Należy zaznaczyć, że wymagania ogólne odzysku i recyklingu wszystkich opakowań (odzysk - 50%, recykling - 25%) określone zostały dla całego kraju, a nie dla poszczególnych regionów czy poszczególnych składowisk; podobnie szczegółowe „limity” dla konkretnych frakcji dotyczą przedsiębiorców, a nie władz konkretnej gminy, powiatu. Stanowią one jednak pewną wytyczną dla planowania gospodarki odpadami w województwach, powiatach czy gminach gdyż osiągnięcie przez każdą jednostkę administracyjną tych wymagań zapewni automatycznie ich osiągnięcie przez cały kraj [1].

Określone w przepisach prawa planowane  limity  odzysku  poszczególnych  frakcji  odpadów  opakowaniowych – w okresie  krótkoterminowym do 2013 r.  przedstawiają  się  następująco :

- opakowania  z  papieru  i  tektury		-  25 %

- opakowania  kompozytowe			-  25 %

- opakowania  z  tworzyw  sztucznych	-  25 %

- opakowania  szklane				-  40 %

- opakowania  stalowe				-  20 %

- opakowania  aluminiowe			-  40 %

Za selektywna zbiórkę odpadów opakowaniowych odpowiedzialni są przewoźnicy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Należy mieć na uwadze fakt, iż  na  terenach  wiejskich, gdzie  większość  gospodarstw  domowych  zamieszkuje  w  zabudowie  jednorodzinnej  i  posiada  własne  piece  grzewcze, efektywność  segregacji  odpadów  opakowaniowych  z  papieru  i  tektury  może  być  niższa  i  trudne  będzie  osiągnięcie  zakładanego  poziomu  odzysku  w  tym  zakresie.

### Poziomy  odzysku odpadów wielkogabarytowych i budowlanych

Odpady  wielkogabarytowe  i  budowlane  stanowią  znaczny  procent  w  morfologicznym  składzie  odpadów  komunalnych, tak  więc, działania  podjęte  w  celu  wydzielenia  tych  frakcji  znacznie  zmniejsza  objętość  odpadów  komunalnych  trafiających  na  składowisko, a ponadto  odpady  te  mogą  być  częściowo  wykorzystane  lub  zagospodarowane.

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego zakładane  limity  odzysku  dla  tych  frakcji  odpadów  wynoszą :

- dla  odpadów  budowlanych	-  20,0 %

- odpady  wielkogabarytowe	-  26,0 %.

Za selektywna zbiórkę odpadów wielkogabarytowych i budowlanych odpowiedzialni są przewoźnicy prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

### Sposoby  i  źródła  finansowania

### Źródła  finansowania  przedsięwzięć  realizowanych  w  ramach  międzygminnego  systemu  gospodarowania  odpadami

W  celu  zrealizowania  inwestycji  planowanych  w  ramach  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów – Obszar  Leszno  - Miasto  Leszno  podjęło  działania  o  dofinansowanie  tego  przedsięwzięcia  z  funduszy  oferowanych  przez  Unię  Europejską, a  mianowicie  Fundusz Spójności.

Efektem  podjętych  działań  jest przyznanie dofinansowania Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim” ze środków Funduszu Spójności – na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr K(2005)5536 z dnia 13 grudnia 2005 roku.

### Inne  źródła  finansowania  inwestycji  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami

Wszelkie  działania  inwestycyjne  w  zakresie  zagospodarowania  odpadami  mogą  być finansowane - poza  budżetem  gminy - również   ze  środków  finansowych  oferowanych  przez :

  - fundusze  ekologiczne, tj. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki oraz Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

  - programy  pomocowe  Unii  Europejskiej,

  - Międzynarodowy  Bank  Odbudowy  i  Rozwoju,

  - fundusze  inwestycyjne,

  - banki  komercyjne (przede  wszystkim  Bank  Ochrony  Środowiska S.A.).

Na  terenie  Powiatu  Leszczyńskiego  są  przedsięwzięcia  w  dziedzinie  gospodarki  odpadami, zrealizowane  przy  współfinansowaniu  z  ww.  źródeł, np. likwidacja  mogilnika  odpadów  niebezpiecznych  zlokalizowanego  w  Lasocicach.

### Edukacja  ekologiczna

Edukacja  ekologiczna  społeczeństwa  jest  bardzo  istotnym  elementem  systemu  zagospodarowania  odpadami  w  gminie.

Zapotrzebowanie  na  informacje  o  gospodarce  odpadami  będzie   wzrastać  wraz  z  wprowadzaniem  nowych  metod  postępowania   z  odpadami.

W  niniejszym  dokumencie  zamieszczono propozycje  działań  w  zakresie  edukacji  ekologicznej  społeczeństwa, jakie  może  wdrożyć  gmina  Wijewo  na  swoim  terenie.

Strategia  informacyjna  składa  się  z  następujących  elementów :

- kampania  informacyjna  skierowana  do  właścicieli  domów  jednorodzinnych  i  zabudowy  szeregowej, promująca  kompostowanie  odpadów  z  ogrodów i terenów zieleni,

- kampania  informacyjna  skierowana  do  wszystkich  gospodarstw, promująca  prowadzenie  segregację  surowców  wtórnych,

- kampania  informacyjna  skierowana  do  instytucji  handlowych  dotycząca  segregacji  materiałów  do  recyklingu.

Ponadto, kampanie  powinny  być  kierowane  do  poszczególnych  grup  wiekowych  oraz  społecznych, a  mianowicie :

- do  dzieci,

- do  dorosłych,

- do  osób  podejmujących  decyzje  w  zakresie  gospodarki  odpadami,

- do  osób  bezpośrednio  związanych  z  wprowadzaniem  założeń  planu  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy.

Głównym  elementem, czy  nie  najważniejszym, edukacji  ekologicznej  mieszkańców  są  tematy  związane  z  prowadzeniem  selektywnej  zbiórki  odpadów  wraz  z  segregacją  „u źródła”  oraz  problem  odbioru  odpadów  „w  ogóle” (objęcie  docelowo  wszystkich  mieszkańców  gminy  zorganizowaną  zbiórką  odpadów  komunalnych).

Powodzenie  akcji  edukacyjnej  uzależnione  jest  od  trafnego  wyboru  formy  przekazu  skierowanej  do  odpowiedniej  grupy  odbiorców.

Możliwe  formy  przekazu  informacji :

- artykuły  w  prasie,

- plakaty, broszury, plakietki  informacyjne,

- nauczanie  i  szkolenia  o  odpadach  prowadzone  w  szkołach,

- informacje  zamieszczone  w  internecie,

- porady  udzielane  telefonicznie,

- imprezy  edukacyjne.

Edukacja  dzieci  i  młodzieży

Sukces  akcji  edukacyjnej  jest  w  dużej  mierze  uzależniony  od  ścisłej  współpracy  z  placówkami  oświatowymi. Proponuje  się  rozpoczęcie  działań  edukacyjnych  od  wprowadzenia  odpowiednich  programów  w  szkołach zlokalizowanych na terenie  gminy  Wijewo. Jednym  z  kierunków  realizacji  tego  zadania  może  być  prowadzenie  cyklicznych  zajęć  o  tematyce  ekologicznej  przez  odpowiednio  przeszkolonych  nauczycieli  przedmiotów  przyrodniczych.

Edukacja  dorosłych

Edukacja  mieszkańców  odbywać  się  może  poprzez  prowadzone  przez  gminę  działania  informacyjne. Różnorodność  formy  tych  działań  powinna  zapewnić  dotarcie  do  wszystkich  grup  społecznych  i  wiekowych  mieszkańców  gminy.

Proponuje  się  stosowanie  następujących  form  przekazu :

  - materiały  drukowane : ulotki, broszury, plakaty,

  - publikacje  w  prasie  lokalnej : artykuły, ogłoszenia, wywiady, komentarze,

  - informacje  w  lokalnych  rozgłośniach  radiowych  i  telewizyjnych : wywiady, programy  tematyczne, ogłoszenia  reklamowe,

  - spotkania  i  imprezy  tematyczne : prelekcje, wykłady, szkolenia (np. dla przedsiębiorców), akcje  okolicznościowe.

### Wnioski  z  analizy  oddziaływania  projektu  planu  na środowisko

Zgodnie  z  § 6 pkt.2 ppkt.7) Rozporządzenia  Ministra Środowiska  z dnia  9 kwietnia 2003 r. w  sprawie  sporządzania  planów  gospodarki  odpadami  gminne  plany  gospodarki  odpadami  powinny  zawierać  wnioski  z  analizy oddziaływania  projektu  planu  na  środowisko.

Stosownie  więc  do  ww. przepisów  prawa  sformułowano  wnioski  wynikające  z  przeprowadzonej  analizy  wpływu  na  środowisku  określonych  celów  programu  działań  zaproponowanych  w  niniejszym  opracowaniu.

Założenia  Aktualizacji Planu  Gospodarki  Odpadami  Gminy  Wijewo  mają  na  celu  poprawę  sytuacji  w  zakresie  gospodarowania  odpadami – zarówno  komunalnymi  jak  i  pochodzącymi  z sektora  przemysłowego. Realizacja  zaproponowanych  kierunków  działań  służyć  ma  zapobieganiu  oraz  ograniczaniu  uciążliwości  dla  środowiska, a  w  dalszej  konsekwencji  poprawę  jego  stanu  na  terenie  Gminy Wijewo.

Do  głównych  działań - określonych  w  punkcie 5. niniejszego dokumentu - mających  na  celu  zarówno  zmniejszenie  zagrożeń  jaki  i  ograniczenie  negatywnych  oddziaływań  na  środowisko  powstających  w  sferze  gospodarowania  odpadami, należą :

      - uczestnictwo w  zintegrowanym  systemie  gospodarki  odpadami  na  bazie  ZZO w Trzebani,

      - objęcie  wszystkich  mieszkańców  gminy  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych  zmieszanych,

      - rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, wraz  ze  stopniowym  wprowadzaniem  segregacji  frakcji  biodegradowalnej,

      - wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych,

      - wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych  i  budowlanych  oraz  ich  zagospodarowanie,

      - zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym.

Realizacja  ww.  założeń  Planu  gospodarki  odpadami  gminy  Wijewo  przyczyni  się  do  poprawy  stanu  środowiska  w  następującym  zakresie :

- zmniejszenie  ilości  odpadów  trafiający  w  sposób  niekontrolowany  do  środowiska, aż  do  całkowitego  wyeliminowania  nielegalnego  pozbywania  się  odpadów,

- wzrost  ilości  zbieranych  selektywnie  odpadów  powodujący  zwiększenie    stopnia  recyklingu  poszczególnych  frakcji  odpadów,

- zmniejszenie  ilości  odpadów  przeznaczonych  do  składowania  na  składowisku  odpadów,

- stopniowa  eliminacja  frakcji  biodegradowalnej  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  powodująca  zmniejszenie  uciążliwości  odpadów  deponowanych  na  składowisku  odpadów,

- stopniowe  wydzielanie  odpadów  niebezpiecznych, wielkogabarytowych  i budowlanych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych  powodujące  zmniejszenie  uciążliwości  odpadów  deponowanych  na  składowisku,

- zminimalizowanie  oddziaływania  składowiska  odpadów  w  Brennie  poprzez zakończenie  eksploatacji   obiektu  oraz  jego  rekultywację  przeprowadzoną  zgodnie  z  wymogami  prawa  obowiązującymi   w  tym  zakresie, a następnie prowadzenie monitoringu,

- wzrost  odzysku  i  wykorzystania  odpadów  poprodukcyjnych.

### Sposób  monitoringu  i  oceny  wdrażania  planu

W  myśl  ustawy  o  odpadach – plany  gospodarki  powinny  zawierać  opis  systemów  monitoringu  i  oceny  wdrożenia  określonych  zadań.

Podstawowym celem systemów ewidencji  i  monitoringu  jest  określenie  ilości  odpadów  na  poszczególnych  etapach  systemu  gospodarowania  odpadami (od  wytwórców  instalacji  odzysku  czy  unieszkodliwiania  odpadów) – zgodnie z Poradnikiem [2].

Zadaniem  systemu  monitoringu, kontroli  i  egzekwowania  przepisów  jest  zapewnienie, aby  wszystkie  jednostki  zobligowane  do  posiadania  określonych  zezwoleń  czy  pozwoleń  w  zakresie  prowadzenia  działalności  związanej  z  gospodarką  odpadami  - rzeczywiście  je  posiadały  i  spełniały  wszystkie  warunki  określone  w  tych  decyzjach  administracyjnych. Główne  zadania  w  tym  zakresie – dla  służb  administracyjnych  różnego  szczebla -  stanowią :

- monitoring  i  kontrola  przewoźników  i  pośredników (posiadaczy odpadów) zajmujących  się  gospodarką  odpadami,

- identyfikacja  nielegalnych  instalacji  lub  działań  w  zakresie  odzysku, unieszkodliwiania  lub  składowania  odpadów,

- egzekwowanie  przepisów  w  związku  z  niedotrzymaniem  warunków  posiadanych  decyzji  lub  nieprzestrzeganiem  przepisów  prawa.

Zgodnie  z  przepisami  prawa,  gminy  odpowiedzialne  są  zarówno  za  planowanie gospodarki  odpadami  jak  i  prawidłowe  zarządzanie  odpadami  na  swoim  terenie. Wobec  powyższego  odpowiedzialność  za  wdrożenie  planu  gospodarki  odpadami  na  terenie  gminy  spada  na  władze  gminne.

W  przypadku, gdy  realizacja  nowego  systemu  gospodarowania odpadami odbywa  się  w  ramach  międzygminnej  struktury  organizacyjnej  należy  wyznaczyć  jednostkę  wiodącą, odpowiedzialną  za  podejmowanie  działań  niezbędnych  do  zrealizowania   projektu.

W myśl zapisów PGO Gminy Wijewo (2004) realizacja założeń Aktualizacji planu  gospodarki  odpadami  Gminy  Wijewo uzależniona jest w dużej mierze od stanu realizacji poszczególnych zadań Grupy Projektów. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację i realizację zadań związanych z tworzeniem międzygminnego systemu gospodarki odpadami jest Miejski Zakład  Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

Zgodnie ze stanem zaawansowania realizacji Grupy Projektów opisanym w punkcie 5 niniejszego opracowania  na  terenie  subregionu  leszczyńskiego  został zrealizowany kompleksowy, zintegrowany system  zagospodarowania odpadów poprzez wybudowanie Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów  zlokalizowanego  w  miejscowości  Trzebania  na  terenie  Gminy  Osieczna.

W  myśl  zapisów  ustawy  o  odpadach  Plan  Gospodarki  Odpadami  Gminy  Wijewo  powinien  być  weryfikowany  przynajmniej  raz  na  cztery  lata. Wytyczne  Ministerstwa  Środowiska [2]  stanowią, iż  proces  weryfikacji  winien  rozpocząć  się  nie  później  niż  trzy  lata  od  uchwalenia  poprzedniego  planu. Na  procedurę  weryfikacyjną  powinny  składać  się  –  w zależności  od  potrzeb – następujące  etapy :

- weryfikacja  założeń  i  warunków  podstawowych,

- sprawdzenie, czy zadania  zostały  wykonane,

- weryfikacja  analizy  strumienia  odpadów  z  uwzględnieniem  nowych  elementów  wprowadzonych  do  systemu  w  ramach  poprzedniego  planu,

- stwierdzenie, czy  istnieje  konieczność  dokonania  zmian  w  polityce  i  postawionych  w  niej  celach  ogólnych,

- wyznaczenie  nowych  zadań (jeśli  poprzednie  zadania  nie  zostały  wykonane, należy  wykonać  analizę  dlaczego  i  odpowiednio  wyznaczyć  nowe  zadania; jeśli  poprzednie  zostały  wykonane – wyznaczyć  nowe, ambitniejsze),

- weryfikacja  programu  długoterminowego (jeśli  wystąpi  taka  potrzeba),

- zdefiniowanie  nowych  projektów i  inicjatyw  lub  powtórzenie  starych, jeśli  nie  zostały  wdrożone.

W  przypadku  wystąpienia  konieczności  weryfikacji  planu  przed  upływem  okresu  czteroletniego (np. ze  względu  na  poważne  zmiany  w  założeniach  podstawowych  systemu) może  okazać  się, że  potrzebna  jest  jedynie  weryfikacja  krótkoterminowego  planu  działania  i  budżetu.

Organ  wykonawczy  gminy, a  więc  w  przypadku  gminy  Wijewo –  wójt,  w  myśl  ustawy  o  odpadach  powinien  składać  radzie  gminy  sprawozdanie  z realizacji  założeń  planu  gospodarki  odpadami  raz  na  dwa  lata. Sprawozdanie  powinno  zawierać  informacje  o  wykonaniu  jakościowych  i  ilościowych  zadań  postawionych  w  planie, może  ono  stanowić  podsumowanie  stanu  realizacji  krótkoterminowego  planu  działań. W  sprawozdaniu  należy  uwzględnić  informację  dotyczącą  niezbędnych  zmian  w  aktualnym  planie  działania  wraz  z  określeniem  konsekwencji  finansowych  dla  budżetu  gminy.

### Streszczenie

Niniejsze  opracowanie  pn. Aktualizacja  planu  gospodarki  odpadami  Gminy Wijewo na lata 2011-2014 z perspektywą do roku 2019 zostało  wykonane   jako  realizacja  ustawowego  obowiązku – art. 14 ust.14 ustawy  o  odpadach - sporządzenia  nie rzadziej niż co 4 lata aktualizacji  planu  gospodarki odpadami szczebla  gminnego. Dokument  opracowano  zgodnie  z  polityką  ekologiczną  państwa  oraz  planami  nadrzędnymi.

Aktualizacja planu gospodarki odpadami Gminy Wijewo uwzględnia zarówno realizację założeń PGO Gminy Wijewo z 2004r., jak i stan  aktualny  gospodarki  odpadami  w  gminie, prognozę  zmian  demograficznych  i  ilości  wytwarzanych  odpadów oraz  program  działań  na  najbliższe  4  lata  w  dziedzinie  gospodarowania  odpadami.

- Stan  aktualny

Średnia  ilość  odpadów  komunalnych  odbieranych  z  terenu  Gminy  Wijewo  na przestrzeni  lat  2004-2010  wyniosła  741,9 Mg/rok.

System  zbierania  odpadów  komunalnych  oparty  jest  na  gromadzeniu  ich  w typowych pojemnikach o zróżnicowanej pojemności od 60 l do 1100 l oraz w kontenerach o pojemności 7 m3. Aktualnie odbiorem odpadów od  właścicieli  nieruchomości  zajmują  się  następujące  firmy  wywozowe :

- TEW Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o., Nowa Sól,

- Firma  Usługowo-Handlowa Andrzej  Frankowski, Zaborówiec.

- Firma Usługowo-Handlowa Dominik Zając, Błotnica,

- Spółka Komunalna Wschowa Sp. z o.o.

Ww.  firmy  zobowiązane  są  do  przewożenia  zebranych  odpady  własnym  transportem  do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina Osieczna.

- Prognoza zmian ilości mieszkańców i ilości wytwarzanych odpadów komunalnych :

|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prognozowana liczba mieszkańców | 4 819 | 4 861 | 4 902 | 4 943 | 4 984 | 5 027 | 5 069 | 5 113 | 5 156 |
| Wskaźnik nagromadzenia odpadów [kg/Mk] | 156,8 | 158,3 | 159,9 | 161,5 | 163,1 | 164,7 | 166,4 | 168,1 | 169,7 |
| Prognoza ilości odpadów [Mg/rok] | 755,6 | 769,5 | 783,8 | 798,3 | 812,9 | 827,9 | 843,5 | 859,5 | 875,0 |

- Program  działań

Podstawowym  założeniem  rozwiązania  gospodarki  odpadami  na  terenie  subregionu  leszczyńskiego, do  którego  należy  gmina  Wijewo  jest  utworzenie  zintegrowanego  systemu  gospodarki  odpadami  na  bazie  Zakładu  Zagospodarowania  Odpadów – Obszar  Leszno.  Zadanie to zostało  zrealizowane w ramach Grupy Projektów Nr 2004/PL/16/C/PE/035 pn. „Gospodarka odpadami w Lesznie i subregionie leszczyńskim”.

Przedsięwzięcie to realizowane jest przez 18 gmin subregiomu leszczyńskiego przy współudziale środków z Funduszu Spójności – na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej nr K(2005)5536 z dnia 13 grudnia 2005 roku.

Kierunki  działań  jakie  powinna  podjąć  gmina  Wijewo  związane  są  z  realizacją  tego  systemu, stanowiące cele niniejszego planu :

- kierowanie strumienia odpadów komunalnych z terenu Gminy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani, gmina Osieczna – w celu osiągniecia zakładanych efektów,

- monitoring  zamkniętego i  zrekultywowanego  składowiska  odpadów  w Brennie,

- objęcie  wszystkich  mieszkańców  gminy  systemem  odbioru  odpadów  komunalnych zmieszanych (zapewnienie  dopływu  całego  strumienia  odpadów  komunalnych  wytwarzanych  na  terenie  gminy  do ZZO),

- rozwój  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych, wraz  ze  stopniowym  wprowadzaniem  segregacji  frakcji  biodegradowalnej,

- wydzielenie  odpadów  niebezpiecznych  ze  strumienia  odpadów  komunalnych,

- wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów wielkogabarytowych  i  budowlanych  oraz  ich  zagospodarowanie,

- zwiększenie  stopnia  wykorzystania  odpadów  powstających  w  sektorze  gospodarczym,

- objęcie edukacją ekologiczną społeczności gminnej,

- monitoring i ocena wdrożenia systemu.

Niniejsza aktualizacja Planu jest dokumentem określającym podstawowe problemy gospodarki odpadami na terenie gminy Wijewo i sposoby ich rozwiązywania. Plan ten określa cele i sposoby wdrażania systemu gospodarki odpadami i  koszty jego realizacji, tworzy podstawy do prowadzenia analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb tego systemu.

Plan gospodarki odpadami jest jednym z podstawowych elementów programu ochrony środowiska dla gminy.

PIŚMIENNICTWO

- -  „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016”

- -  „Poradnik – Powiatowe  i  gminne  plany  gospodarki  odpadami” – Wydawnictwo

Ministerstwa  Środowiska

- - „Poradnik  Gospodarki  Odpadami” – Wydawnictwo Verlag Dashofer

- -  „Regionalizacja  fizyczno-geograficzna” – J. Kondracki

- - „Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy

Wijewo”