Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

W Y K A Z      R E A L I Z O W A N Y C H     I N W E S T Y C J I

w    2006r.

# Adaptacja zespołu pałacowo – parkowego w Wijewie na siedzibę centrum kulturalnego

Dokonano wyboru oferty w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym i podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Zapłacono w trakcie okresu sprawozdawczego kwotę 629.978,26zł. za wykonywanie robót, na podstawie wystawianych faktur częściowych za poszczególne etapy prac, tj. za plac biesiadny, odmulenie stawu, ścieżki parkowe, parking z odwodnieniem, remont budynku, oświetlenie zespołu pałacowo – parkowego. Zrealizowano również wydatki inwestycyjne nie wygasające z końcem roku 2005 w kwocie 16.155,00zł. Powyższe wydatki zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/195/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r. Otrzymano i pokryto wydatki z środków dotacji celowej od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu kultury w ramach Programu Operacyjnego „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” w wysokości 80.000,-zł. Z kolei nie zostało zrealizowane dofinansowanie projektu w zakresie działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” polegające na zwrocie określonych w umowie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.

# Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul . Parkowa w Wijewie

Zawarto  umowę z Biurem Konsultingowym w Lesznie na opracowanie wniosku, którego koszt wyniósł  8.296,-zł. o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz studium wykonalności, zgodnie z wymogami i zasadami Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wniosek został rozpatrzony negatywnie z uwagi na ograniczony wpływ na rozwój lokalny, skierowany do niewielkiej liczby odbiorców.

# Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul . Kępińska w Wijewie

W trakcie roku budżetowego dokonano zlecenia i wykonano mapy sytuacyjne na kwotę 1.464,-zł.

# Budowa sieci wodociągowej we wsi Wijewo, ul. Kalek

W ciągu roku dokonano zleceń i wykonano: mapy sytuacyjne na kwotę 2.928,-zł., wypisy map na kwotę 72,34zł., opracowania dokumentacji technicznej na kwotę 6.100,-zł. oraz nadzór sanitarny na kwotę 70,50zł.

Opracowanie audytów energetycznych dla istniejących obiektów publicznych na terenie Gminy Wijewo

Zawarto umowę z Biurem Konsultingowym w Lesznie na opracowanie audytów energetycznych dla następujących obiektów: ośrodek kultury w Wijewie,  ośrodek kultury w Potrzebowie, ośrodek kultury w Zaborówcu, pałac we wsi Wijewo, przedszkole gminne we wsi Wijewo, obiekty szkolne we wsi Wijewo i Brenno. Koszt opracowania audytów wyniósł 29.890,-zł.

Opracowanie dokumentacji i opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do termomodernizacji istniejących obiektów publicznych na terenie Gminy Wijewo

Wykonano kopie map działek, na których znajdują się obiekty publiczne za kwotę 258,72zł. Zawarto umowę z Biurem Konsultingowym w Lesznie na opracowanie kompletu dokumentów i opracowań niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do termomodernizacji istniejących obiektów publicznych do Mechanizmy Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Koszt powyższych opracowań wyniósł 20.130,-zł.

# Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piaski

Zgodnie z podpisaną umową na prace wykonawcze prowadzone na drodze gminnej dokonano w trakcie okresu sprawozdawczego zapłaty dla wykonawcy. Wartość prac wynosiła 1.044.103,33zł. Zapłacono również na podstawie umowy za pełnienie funkcji nadzoru nad robotami w kwocie 6.997,92zł. Na przebudowę powyższej drogi po podpisaniu umowy na dofinansowanie w formie refundacji otrzymano zwrot środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 105.000,00zł. Zrealizowano również wydatki inwestycyjne nie wygasające z końcem roku 2005 w kwocie 330.000,00zł. Powyższe wydatki zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/195/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r.

# Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brennie

Zlecono opracowanie wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Programu „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” i wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wraz z uproszczoną dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim. Wniosek został zrealizowany za kwotę 8.540,-zł. Od Ministerstwa Kultury otrzymano pismo, iż powyższy wniosek nie został zakwalifikowany do dofinansowania z powodu niewystarczającej ilości punktów uzyskanych w procedurze oceny wniosków oraz wyczerpania się środków finansowych w tegorocznym budżecie programu.

# Wyposażenie pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy Wijewo

Zlecono wykonanie mebli biurowych do pomieszczenia pracowników referatu budownictwa, rolnictwa i  ochrony  środowiska. Koszt realizacji zlecenia wyniósł 4.000,-zł.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z systemem odprowadzenia wód deszczowych i uziemieniem na budynku szkoły we wsi Brenno

W wyniku dokonania przetargu nieograniczonego podpisano umowę z wykonawcą i zrealizowano powyższe zadanie za kwotę 73.666,60zł. Pokryto również koszty kontroli przewodów wentylacyjnych w kwocie 150,-zł. Na powyższe zadanie otrzymano w wysokości 19.000zł. dotację celową, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z systemem odprowadzenia wód deszczowych i uziemieniem na budynku szkoły we wsi Wijewo

Dokonano zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i podpisano umowę z wykonawcą na wymianę pokrycia dachowego na budynku szkoły. Zadanie zrealizowano na kwotę 162.979,19zł. oraz opłacono koszty kontroli przewodów kominowych w kwocie 150,-zł. Na podstawie zawartej umowy z Wojewodą Wielkopolskim

otrzymano planowaną kwotę 36.154,-zł. jako dofinansowanie, zgodnie z postanowieniami Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006.

# Zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby gminnych urządzeń sportowych

Na podstawie wyboru oferty dokonano zlecenia na zakup kosiarki samobieżnej na potrzeby urządzeń sportowych. Koszt zakupu wyniósł 9.899,99zł.

# Zakup urządzenia myjąco – czyszczącego do sali gimnastycznej

Na podstawie wyboru oferty dokonano zamówienia na zakup urządzenia myjąco -czyszczącego dla potrzeb utrzymania czystości w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie. Koszt zakupu wyniósł 4.880,-zł.