Załącznik Nr 7

do informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2006r.

W Y K A Z   I N W E S T Y C J I  D O  R E A L I Z A C J I   W   2006 R O K U

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Piaski

Zgodnie z podpisaną umową na prace wykonawcze prowadzone na drodze gminnej dokonano w trakcie okresu sprawozdawczego zapłaty dla wykonawcy. Wartość prac wynosiła 1.044.103,33zł. Zapłacono również na podstawie umowy za pełnienie funkcji nadzoru nad robotami w kwocie 6.997,92zł. Na przebudowę powyższej drogi po podpisaniu umowy na dofinansowanie w formie refundacji otrzymano zwrot środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 105.000,00zł. Zrealizowano również wydatki inwestycyjne nie wygasające z końcem roku 2005 w kwocie 330.000,00zł. Powyższe wydatki zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/195/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Wijewo, ul. Kępińska

W ciągu półrocza na powyższym zadaniu dokonano zlecenia i wykonano mapy sytuacyjne na kwotę 1.464,00zł.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Brenno, ul. Podgórna

Na powyższym zadaniu w trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano żadnych wydatków.

Przebudowa drogi gminnej we wsi Zaborówiec, ul. Wczasowa

Na powyższym zadaniu w trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano żadnych wydatków.

Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Parkowa w Wijewie

Podpisano umowę z biurem konsultingowym na opracowanie  wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  dla powyższej inwestycji. Wypłacono wykonawcy kwotę wynikająca z umowy, tj. 8.296,00zł.

Zakup schodołazu dla Samorządowego Przedszkola w Wijewie

Powyższe zadanie przyjęto zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakupie do końca 2006 roku powyższego schodołazu.

Na dzień dzisiejszy nie dokonywano wydatków na powyższym zadaniu.

Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXIV/188/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 21.12.2005r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego ujęto w wydatkach inwestycyjnych zakup tomografu. Jednostką organizacyjną powyższego zadania jest Wielkopolski Urząd Marszałkowski. Środki w trakcie I półrocza nie były przekazywane.

Przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Brennie

Zadanie zostało ujęte w budżecie w miesiącu czerwcu br., w wyniku czego nie było możliwości dokonania wydatków.

Budowa sieci wodociągowej Wijewo, ul. Kalek

W ciągu półrocza na powyższym zadaniu dokonano zlecenia i wykonano mapy sytuacyjne na kwotę 2.928,00zł.

Budowa sieci wodociągowej Zaborówiec, ul. Orzeszyny

Na powyższym zadaniu w trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano żadnych wydatków.

Wkład inwestycyjny dla Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich

Wkład dotyczy wykonania studium wykonalności dla programu „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry na terenie gmin woj. Lubuskiego i woj. Wielkopolskiego na poziomie określonym dyrektywą Unii Europejskiej”. W trakcie okresu sprawozdawczego nie dokonywano żadnych wydatków.

Adaptacja zespołu pałacowo- parkowego w Wijewie na siedzibę centrum kulturalnego

Dokonano wyboru oferty w przeprowadzonym przetargu i podpisano umowę na realizację powyższego zadania. Zapłacono w trakcie okresu sprawozdawczego za wykonywanie robót, na podstawie wystawianych faktur częściowych, kwotę 43.130,48zł. Zrealizowano również wydatki inwestycyjne nie wygasające z końcem roku 2005 w kwocie 16.155,00zł. Powyższe wydatki zostały przyjęte Uchwałą Nr XXXV/195/05 Rady Gminy Wijewo z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2005r.

Wyposażenie pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Wijewo

Zlecono wykonanie mebli biurowych do jednego z pomieszczeń urzędu. Na dzień 30 czerwca br. zadanie nie zostało wykonane.

Budowa międzygminnego systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XL/212/06 Rady Gminy Wijewo z dnia  23 maja               2006r. w sprawie wniesienia przez Gminę Wijewo wkładów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, upoważniono Wójta Gminy do wniesienia wkładów na powyższe zadanie. Na dzień sprawozdawczy środki nie zostały przekazane. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2006-2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr  XL/214/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.

Rekultywacja składowiska zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo – w ramach projektu „Realizacja systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie”

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XIX/95/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 14 maja 2004r.  w sprawie zawarcia porozumienia o przeprowadzeniu przez Miasto Leszno rekultywacji gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Wijewo przystąpiono do powyższego zadania. Na dzień sprawozdawczy środki nie zostały przekazane. Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2006-2011. W wyniku powyższego podjęto Uchwałę Nr XL/215/06 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006r. w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych.